AI Agent 前端开发工程师
逐日执行训练手册

V5 精修版 | AI 全栈重前端 | 多 Agent 多页 HTML 课程生成器

目标项目：AI Course Generator
一句话生成一门由多页关联 HTML 组成的课程，包含文本、样式模板、生图素材、多 Agent 协作、SSE Timeline、QA/Repair 质量闭环。

适用对象 React / TypeScript 熟练，Next.js 仅了解，Node.js 只会简单接口，Docker 与数据库较弱。 目标岗位：AI 全栈开发工程师，重前端，Node.js 后端方向。 学习方式：每天约 6 小时，边开发、边复盘、边面试。

使用原则：先理解概念，再写最小 demo，再接入主项目，再准备面试表达。

0. 使用方式与训练节奏

每天默认 6 小时节奏 1h 概念学习：只看当天列出的资料，不发散搜索。 1h 最小 Demo：先做独立小验证，确认概念能跑通。 3h 主项目开发+Codex 协作：按文件落点完成当天模块。 1h 复盘面试：回答当天真实面试追问，写入 notes 或 docs/interview。

执行规则

1. 每天只追求一个明确产出，避免同时学十个概念。

2. 前 18 天先跑通生成链路；第 21 天后再进入多 Agent 深水区。

3. LangGraph 不提前使用：先手写 workflow，再迁移，才能知道框架解决了什么。

4. 图片生成始终作为 HTML 素材能力，不把整页做成一张不可编辑图片。

5. RAG 只做轻量资料解析和 Reference Pack，不上 pgvector；重点保留给 Agent 运行与生成质量。

6. 每天结束必须留下可见产物：代码、截图、notes、README 更新或面试回答。

最终项目验收标准

1. 输入一句话，能生成 3-5 页有关联的课程 HTML；结构支持扩展到更多页。

2. 生成过程由 SSE 实时展示，Timeline 能看到 Agent、Page Worker、Tool、QA/Repair 状态。

3. 每页使用功能模板 + 样式模板 + 混合 DSL + HTML Engineer 生成，不是一个超级 prompt 直接吐 HTML。

4. 图片通过真实生图接口生成素材，并被注入 HTML 页面。

5. QA/Repair 能发现并修复内容、排版、风格、HTML 合同问题。

6. README、架构文档、简历项目描述、面试题库齐全。

1. 项目终局：AI 多页 HTML 课程生成器

一句话项目定义 用户输入一句话，系统通过多 Agent 协作生成一门多页 HTML 课程。课程页面具有关联性、教学节奏、统一视觉风格、图文素材和可预览导出结果。 核心难点不是“调用模型生成几个网页”，而是稳定生成内容正确、排版协调、风格统一、可 QA/Repair 的多页课程。

核心生成链路

User Prompt -> Intent Agent -> Course Planner Agent -> Pedagogy Agent / Story Agent / Visual Director Agent -> Functional Template + Style Template Retrieval -> Page Workers -> Page Writer Agent -> Image Prompt Agent + Generate Image Skill -> HTML Engineer Agent -> QA Agent -> Repair Agent -> Course Preview + Export

关键设计取舍

1. 不用 GrapesJS：当前重点是高质量生成，不是拖拽编辑器。

2. 不用单 Agent：课程规划、教学、视觉、HTML、生图、QA 职责差异太大，单 Agent 容易过载。

3. 不用完全自由 HTML：通过功能模板、样式模板、DSL 边界和 HTML 合同提高稳定性。

4. 不用复杂向量库：轻量资料解析足够支撑面试主线，Agent 运行质量优先。

2. 技术架构与目录结构

推荐技术栈

1. 前端：Next.js + React + TypeScript + Tailwind CSS。

2. 后端：Next.js Route Handlers 起步，Node.js AI 编排逻辑放在 packages/agent-core。

3. AI：Vercel AI SDK + OpenAI-compatible provider + 真实图片生成 API。

4. Agent：先自研轻量 workflow，再迁移 LangGraph.js。

5. 实时通信：SSE 为主，WebSocket 暂不需要。

6. 存储：本地 JSON / 文件系统先走通流程，部署时再由你协助迁移。

目标目录结构

ai-course-generator/ ├── apps/web/ │ ├── app/ # Next.js 页面与 API routes │ ├── components/ # Timeline、Preview、表单、面板 │ └── lib/ # 前端 hooks、api client、SSE client ├── packages/agent-core/ │ ├── agents/ # Specialist Agents │ ├── workflows/ # 手写 workflow │ ├── langgraph/ # LangGraph 迁移实现 │ ├── skills/ # Tool / Skill Registry │ ├── prompts/ # Prompt library │ └── validators/ # HTML / Layout / QA helpers ├── packages/course-schema/ # Zod schema + shared TS types ├── packages/templates/ # 功能模板 + 样式模板 ├── storage/courses/ # 本地生成结果 ├── storage/assets/ # 生图素材缓存 └── docs/ # 架构、面试、Demo、Release 文档

3. VS Code + Codex 协作

核心原则 不要把任务直接丢给 Codex 让它“自由发挥”。每次都给它角色、上下文、边界、修改范围、验收标准。 复杂任务必须走 Plan -> Patch -> Verify -> Review 四步。Codex 先读项目和出计划，再改代码。 每次修改都要求它列出修改文件、风险点和测试命令，避免产生不可控的大改。

AGENTS.md 模板

# AGENTS.md ## Project Goal Build an AI multi-page HTML course generator for interview demonstration. Prioritize generation quality, explainability, and maintainable AI workflow. ## Engineering Rules 1. Use TypeScript strict mode. Do not use any. 2. Do not hard-code API keys. Read env variables only. 3. Do not expose chain-of-thought. Timeline shows public step summaries only. 4. Prefer small patches. Do not rewrite unrelated files. 5. For AI outputs, validate with Zod before using in frontend. 6. For generated HTML, preview only inside sandboxed iframe. ## Task Protocol Before editing code, always respond with: - Understanding of current files - Implementation plan - Files to modify - Risks and validation commands After editing code, always respond with: - Changed files - How to test - Known limitations - Follow-up suggestions

通用 Codex 提示词模板

你是资深 AI 全栈工程师，目标是帮助我完成“AI 多页 HTML 课程生成器”。 任务目标：<写清楚今天要完成的模块> 当前上下文：<说明已有文件、数据结构、接口> 修改范围：<允许修改哪些目录/文件> 约束条件： 1. 先读代码并输出计划，不要直接改。 2. TypeScript strict，不使用 any。 3. AI 输出必须经过 Zod 校验。 4. 不要泄露 chain-of-thought，只展示可公开摘要。 5. 保持最小改动，不重写无关模块。 验收标准：<列出可运行命令、接口返回、UI 表现> 输出格式：计划 -> 修改文件 -> 代码变更 -> 测试方式 -> 风险点。

4. 学习资料总索引（精选，可点击）

AI SDK / OpenAI

| 1. Vercel AI SDK - Introduction - 先了解它为什么适合 TypeScript AI 应用 2. AI SDK Core - Generating and Streaming Text - 重点看 generateText / streamText 3. AI SDK Reference - streamText - 查返回值、流对象和错误处理 4. AI SDK Core - Generating Structured Data - 重点看 output + Zod schema 5. AI SDK Core - Tools and Tool Calling - 理解 tool call / tool result / execute 6. AI SDK Agents - Overview - 理解 ToolLoopAgent 与低层函数的取舍 7. AI SDK Agents - Building Agents - 学习可复用 Agent 配置 | 1. AI SDK Reference - ToolLoopAgent - 理解 agent loop 的工程抽象 2. AI SDK - OpenAI Compatible Providers - 统一适配 OpenAI-compatible API 3. OpenAI API - Structured Outputs - JSON Schema 约束输出 4. OpenAI API - Function Calling - 工具参数 schema 与调用流程 5. OpenAI API - Image Generation - 真实生图、尺寸、格式、透明背景 6. OpenAI API - Images and Vision - 图片输入/输出与多模态概念 |
| --- | --- |

Agent / LangGraph / MCP

| 1. Anthropic - Building Effective Agents - workflow vs agent 的经典文章 2. LangGraph.js - Overview - Stateful agent orchestration 3. LangGraph.js - Quickstart - Graph API 起步 4. LangGraph.js - Streaming - updates / values / messages / custom 5. LangGraph.js API - StateGraph - State、Node、Reducer 的 API 参考 6. LangGraph Supervisor JS - Supervisor + specialist 架构参考 | 1. LangGraph.js 中文快速入门 - 中文辅助，英文官方为准 2. LangGraph.js 中文低层概念 - State / Nodes / Edges 中文解释 3. OpenAI Agents SDK for TypeScript - 了解 Agent、Tool、Handoff 等基础 4. MCP TypeScript SDK - 工具/资源/提示词标准化思想 5. MCP Specification - Tools - Tool 作为外部能力接口 |
| --- | --- |

前端 / Node / 工程

| 1. Next.js - Route Handlers - App Router 中写 Node API 2. Next.js - route.js File Convention - GET / POST / PUT 等方法 3. MDN - Server-sent events - SSE 原理 4. MDN - EventSource - 浏览器端事件流接口 5. MDN 中文 - 使用服务器发送事件 - 中文辅助 6. MDN - iframe - HTML 预览容器 7. MDN - iframe sandbox - 安全预览关键 | 1. MDN - CSP sandbox - 补充隔离策略 2. Zod - Documentation - TypeScript schema validation 3. Zod - Defining Schemas - 对象、枚举、数组、校验 4. Tailwind CSS - Theme Variables - 样式模板与 design tokens 5. Tailwind CSS - Adding Custom Styles - 自由 CSS 与模板结合 6. Playwright - Screenshots - 生成页面截图用于 QA 7. Playwright - Visual Comparisons - 视觉回归思路 |
| --- | --- |

中文辅助 / 国内模型 / Docker

| 1. DeepSeek API 中文文档 - OpenAI-compatible 中文参考 2. 阿里云百炼 - OpenAI Chat 接口兼容 - 国产模型接入参考 3. 火山方舟 - 兼容 OpenAI SDK - 国产模型接入参考 4. OpenRouter - Quickstart - 多模型统一入口参考 5. Docker Docs - Node.js Guide - 前端临时补 Node/Docker 6. Docker Docs - PostgreSQL Samples - 后续本地数据库参考 7. Docker 从入门到实践 - 中文系统学习 | 1. remark-parse - unified - Markdown 解析 2. pdf-parse - npm - PDF 解析轻量方案 3. OpenAI Codex - IDE Extension - VS Code + Codex 官方用法 4. OpenAI Codex - AGENTS.md - 项目级编码代理规则 5. OpenAI Codex CLI Features - 理解交互式编码 agent 6. OpenAI Codex - Agent Skills - 把重复工作变成技能 |
| --- | --- |

Day 01  |  环境搭建 + Next.js + 最小 LLM 调用 + 简单流式输出

| 当天产出：完成 Mac 开发环境、Next.js 项目、OpenAI-compatible 模型适配层、一个普通文本接口和一个最小流式接口。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. LLM API 调用的本质是“输入消息 + 模型参数 -> 输出内容”，它本身不是 Agent。 2. 流式输出是“降低感知等待”的 UI/协议能力，不等于 Agent 思考过程。 3. OpenAI-compatible 的价值是把模型供应商差异收敛到 baseURL、apiKey、model 三个配置点。 B. 学习资料（按顺序看） 1. Vercel AI SDK - Introduction - 先了解它为什么适合 TypeScript AI 应用 2. AI SDK Core - Generating and Streaming Text - 重点看 generateText / streamText 3. AI SDK - OpenAI Compatible Providers - 统一适配 OpenAI-compatible API 4. Next.js - Route Handlers - App Router 中写 Node API 5. DeepSeek API 中文文档 - OpenAI-compatible 中文参考 | C. 今日实践任务 1. 安装 Node LTS、pnpm、VS Code、Codex 扩展；创建 Next.js + TypeScript 项目。 2. 创建 .env.local，配置 MODEL_BASE_URL、MODEL_API_KEY、MODEL_NAME，不把 key 写进代码。 3. 实现 lib/ai/provider.ts，封装统一模型实例；实现 /api/ai/generate 普通接口。 4. 实现 /api/ai/stream 最小 streamText 接口；前端用 fetch 读取 stream 或先展示返回文本。 5. 写第一版 README：项目目标、启动命令、环境变量、今日接口截图。 D. 文件落点 apps/web/app/page.tsx apps/web/app/api/ai/generate/route.ts apps/web/app/api/ai/stream/route.ts apps/web/lib/ai/provider.ts .env.local.example README.md |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：在当前 Next.js TypeScript 项目中实现 OpenAI-compatible 模型适配层和两个 API 路由。 工作方式：先阅读 package.json、app 目录和已有 lib，不要直接改代码；先输出实现计划、文件清单和风险点。 约束：API Key 只能从 process.env 读取；统一错误格式；保留 TypeScript 类型；不要引入无关框架。 验收：pnpm dev 可启动；POST /api/ai/generate 返回文本；POST /api/ai/stream 能逐步返回内容；README 包含启动步骤。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 本地页面可以输入 prompt 并看到模型返回。 2. 切换 baseURL/model 不需要改业务代码。 3. 流式接口失败时能看到可读错误，而不是前端白屏。 | G. 真实面试追问 1. 你如何设计多模型适配层，避免业务代码被某个模型厂商绑定？ 2. 普通 LLM API、流式输出、Agent 三者在工程上有什么边界？ |

Day 02  |  AI SDK 基础抽象：messages、system prompt、streamText、错误处理

| 当天产出：把 Day 1 的临时代码整理成可维护的 AI Client，并能解释 messages、system prompt、temperature、maxTokens、streamText 的作用。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. messages 是对话状态的显式输入；模型默认不会“记住”历史，历史由应用侧传入。 2. system prompt 约束角色、边界和输出风格；user prompt 表达任务；二者不要混写。 3. 模型调用层必须有 traceId、超时、错误分类、日志，否则后续 Agent 调试不可控。 B. 学习资料（按顺序看） 1. AI SDK Core - Generating and Streaming Text - 重点看 generateText / streamText 2. AI SDK Reference - streamText - 查返回值、流对象和错误处理 3. AI SDK - OpenAI Compatible Providers - 统一适配 OpenAI-compatible API 4. OpenRouter - Quickstart - 多模型统一入口参考 5. 阿里云百炼 - OpenAI Chat 接口兼容 - 国产模型接入参考 | C. 今日实践任务 1. 封装 generateTextSafe 与 streamTextSafe，统一传入 model、messages、temperature、traceId。 2. 增加 lib/ai/errors.ts，区分配置错误、模型错误、解析错误、超时错误。 3. 前端新增 ChatPlayground 组件，用于快速测试 system prompt 和 user prompt。 4. 记录三组实验：temperature 低/中/高对输出稳定性的影响。 5. 写 notes/day-02.md：用自己的话解释“为什么模型没有真正记忆”。 D. 文件落点 apps/web/lib/ai/client.ts apps/web/lib/ai/errors.ts apps/web/components/ChatPlayground.tsx notes/day-02.md |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：重构 AI 调用层，新增 generateTextSafe / streamTextSafe，加入 traceId、错误分类和最小日志。 请先审查 Day 1 的代码并指出耦合点，再给出最小改动方案。 约束：不改变现有页面交互；不要吞掉原始错误；错误响应必须包含 code、message、traceId。 完成后请列出：修改文件、核心抽象、还缺哪些生产级能力。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. AI 调用逻辑不散落在 route.ts 中。 2. 故意删掉 API Key 时，前端能显示配置错误。 3. 能向面试官解释 messages 与“记忆”的关系。 | G. 真实面试追问 1. 在 AI 应用中，为什么要把模型调用封装成单独的 client 层？ 2. system prompt 和 user prompt 分别应该承担什么职责？ |

Day 03  |  结构化输出：Zod Schema、JSON Schema、CourseIntent Agent

| 当天产出：实现第一个“准 Agent”：Intent Agent，把一句话稳定解析成 CourseIntent 结构。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. 结构化输出把“自然语言生成问题”转成“受约束数据生成问题”，是前端稳定消费 AI 结果的基础。 2. Zod 同时承担运行时校验和 TypeScript 类型推导，适合 Course Schema 做单一事实源。 3. CourseIntent 不是课程内容，而是后续 Agent 的任务规格：受众、主题、页数、风格、约束。 B. 学习资料（按顺序看） 1. AI SDK Core - Generating Structured Data - 重点看 output + Zod schema 2. OpenAI API - Structured Outputs - JSON Schema 约束输出 3. Zod - Documentation - TypeScript schema validation 4. Zod - Defining Schemas - 对象、枚举、数组、校验 5. AI SDK - Coding Agents Guide - 让 Codex 读本地 AI SDK 文档 | C. 今日实践任务 1. 创建 packages/course-schema，定义 CourseIntentSchema。 2. 实现 /api/agents/intent：输入 userPrompt，输出 CourseIntent。 3. 前端增加 JsonInspector，清晰展示模型返回的结构化结果。 4. 测试 10 条不同输入，记录字段缺失、枚举错误、年龄段识别错误。 5. 写一版 Intent Agent system prompt，要求只做需求分析，不生成课程。 D. 文件落点 packages/course-schema/src/intent.ts packages/course-schema/src/index.ts apps/web/app/api/agents/intent/route.ts apps/web/components/JsonInspector.tsx packages/agent-core/prompts/intent.md |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：基于 Zod 设计 CourseIntentSchema，并实现 /api/agents/intent。 请先解释字段设计依据，再写代码。Schema 至少包含 topic、audienceAgeRange、courseLength、visualStyl e、difficulty、mustInclude、avoid、language。 约束：模型输出必须经过 Zod parse；parse 失败要返回可读的 schema error；prompt 只允许做需求理解。 验收：10 条自然语言输入都能返回稳定 JSON。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. CourseIntent 字段清晰，后续 Planner 可直接使用。 2. 结构化失败时能定位是哪个字段不合法。 3. 能解释 JSON mode 与 Structured Outputs 的区别。 | G. 真实面试追问 1. 为什么 AI 前端项目通常要使用结构化输出，而不是直接解析模型文本？ 2. Zod 在这个项目中解决的是 TypeScript 类型问题，还是运行时可靠性问题？ |

Day 04  |  Prompt Engineering 工程化：角色、边界、输入输出契约、Prompt 文件化

| 当天产出：建立 prompts 目录和 Prompt Review 习惯，能把“调提示词”变成可维护的工程资产。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. Prompt 不是文案，而是模型调用的“软接口契约”：目标、输入、输出、禁止项、失败处理。 2. 好的 prompt 要降低模型自由度，但不能把复杂决策全部写死。 3. Prompt 版本化可以让 bad case 可复现，避免每次修改都只靠感觉。 B. 学习资料（按顺序看） 1. OpenAI API - Structured Outputs - JSON Schema 约束输出 2. Anthropic - Building Effective Agents - workflow vs agent 的经典文章 3. AI SDK - Coding Agents Guide - 让 Codex 读本地 AI SDK 文档 4. OpenAI Codex - AGENTS.md - 项目级编码代理规则 5. AI SDK Core - Generating Structured Data - 重点看 output + Zod schema | C. 今日实践任务 1. 创建 packages/agent-core/prompts，并把 Day 3 的 intent prompt 文件化。 2. 定义 PromptTemplate 类型：name、version、role、inputContract、outputContract、content。 3. 新增 prompt-loader.ts，支持读取 Markdown prompt 并注入变量。 4. 建立 prompts/review-checklist.md：检查职责是否单一、输出是否可校验、是否有禁止项。 5. 为 Intent Agent 写 5 个 bad cases，并记录 prompt 如何修正。 D. 文件落点 packages/agent-core/prompts/intent.v1.md packages/agent-core/prompts/review-checklist.md packages/agent-core/src/prompt-loader.ts packages/agent-core/src/types/prompt.ts notes/prompt-badcases.md |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：帮我把项目中的 prompt 改造成可维护的 PromptTemplate 体系。 请先检查现有 prompt 是否职责过多、输出契约是否模糊、是否缺少反例约束。然后新增 prompt-loader 和 review checklist。 约束：不要把 prompt 写死在 route.ts；prompt 文件要能被单元测试读取；不要泄露链式思考，只输出可展示的理由摘要。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. prompt 不再散落在业务代码中。 2. 每个 prompt 都能说明输入、输出和边界。 3. 至少有 5 个 bad case 记录。 | G. 真实面试追问 1. Prompt 工程化和简单“调 prompt”有什么区别？ 2. 如何避免在 Agent Timeline 中暴露模型的私有推理链？ |

Day 05  |  Tool Calling 与 Skill Registry：把外部能力变成 Agent 可调用工具

| 当天产出：实现最小 Skill Registry，并让模型通过工具选择功能模板和样式模板。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. Tool Calling 是模型“请求应用侧执行动作”的结构化协议，工具真正执行发生在后端代码中。 2. Skill 是项目内部的能力单元，包含名称、描述、输入 schema、输出 schema、execute。 3. 工具描述会影响模型是否调用工具，因此 tool description 也是 prompt 的一部分。 B. 学习资料（按顺序看） 1. AI SDK Core - Tools and Tool Calling - 理解 tool call / tool result / execute 2. OpenAI API - Function Calling - 工具参数 schema 与调用流程 3. AI SDK Agents - Overview - 理解 ToolLoopAgent 与低层函数的取舍 4. MCP Specification - Tools - Tool 作为外部能力接口 5. MCP TypeScript SDK - 工具/资源/提示词标准化思想 | C. 今日实践任务 1. 定义 Skill 接口与 SkillRegistry。 2. 实现 searchFunctionalTemplateSkill、searchStyleTemplateSkill、validateCourseIntentSkill。 3. 用 AI SDK tool calling 跑一个 demo：输入页面目的，模型调用模板搜索工具。 4. 记录 tool call event：toolName、input、output、duration、success。 5. 写 notes/day-05.md：Tool Calling 与普通后端 API 调用的区别。 D. 文件落点 packages/agent-core/src/skills/types.ts packages/agent-core/src/skills/registry.ts packages/agent-core/src/skills/template-skills.ts apps/web/app/api/demo/tool-call/route.ts notes/day-05.md |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：实现 SkillRegistry，并写一个工具调用 demo。 请先设计 Skill 类型，要求包含 name、description、inputSchema、outputSchema、execute。然后实现 searchFunctionalTemplateSkill 和 searchStyleTemplateSkill。 约束：工具入参必须 Zod 校验；execute 不允许直接返回大段 HTML；每次工具调用要记录 event。 请输出最小可运行代码和一个 curl 测试命令。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 模型能正确选择并调用至少一个工具。 2. 工具调用事件能在日志中看到。 3. 能解释 tool call 的“决策在模型，执行在代码”。 | G. 真实面试追问 1. Tool Calling 和你自己在代码里调用 API 的区别是什么？ 2. 工具 schema 设计得不好会导致哪些问题？ |

Day 06  |  最小 Agent：Agent Loop、状态、事件、单 Agent 页面生成 Demo

| 当天产出：写出不依赖 LangGraph 的最小 Agent Loop，理解 Agent 与一次性 LLM 调用的本质差异。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. Agent 的最小模型是“状态 + 决策 + 工具调用 + 迭代终止”，不是“一个更长的 prompt”。 2. Agent State 存储任务上下文、中间产物、事件日志和失败信息。 3. Agent Event 是前端 Timeline 的数据基础，而不是事后拼接的 UI 文案。 B. 学习资料（按顺序看） 1. AI SDK Agents - Building Agents - 学习可复用 Agent 配置 2. AI SDK Reference - ToolLoopAgent - 理解 agent loop 的工程抽象 3. OpenAI Agents SDK for TypeScript - 了解 Agent、Tool、Handoff 等基础 4. Anthropic - Building Effective Agents - workflow vs agent 的经典文章 5. OpenAI Codex CLI Features - 理解交互式编码 agent | C. 今日实践任务 1. 定义 Agent、AgentState、AgentEvent 三个核心类型。 2. 实现 createMinimalAgent：接收 state，调用模型或工具，返回新 state。 3. 做一个 SinglePageAgent：输入页面目标，输出 PagePlan 草稿。 4. 把每一步写入 AgentEvent 数组。 5. 写 notes/day-06.md：Agent、Workflow、ToolLoop 的区别。 D. 文件落点 packages/agent-core/src/agent/types.ts packages/agent-core/src/agent/minimal-agent.ts packages/agent-core/src/events.ts packages/agent-core/src/agents/single-page-agent.ts notes/day-06.md |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：不要引入 LangGraph，先手写一个最小 Agent Loop。 请实现 Agent<State> 接口、AgentEvent 类型、createMinimalAgent 函数，并用 SinglePageAgent 生成一个页面计划。 约束：不要做复杂抽象；每一步都要写入 events；Agent 不能直接操作 React 组件；状态更新必须可序列化。 完成后请解释这个 Agent 与一次 generateText 调用的区别。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 能看到 AgentEvent 记录 start、model_call、tool_call、finish。 2. SinglePageAgent 能生成结构化 PagePlan。 3. 能画出 Agent Loop 的数据流。 | G. 真实面试追问 1. 你怎么定义 Agent？它和工作流、工具调用分别是什么关系？ 2. 为什么 Agent 系统必须显式保存 state 和 event？ |

Day 07  |  课程领域建模：Course、PagePlan、Asset、Theme、QualityReport

| 当天产出：建立完整 Course Schema，为后续多页课程生成提供稳定数据结构。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. 领域模型决定 AI 输出边界；Schema 不是数据库字段，而是 Agent 协作协议。 2. Course 是全局上下文，PagePlan 是每页任务，Asset 是可复用素材，QualityReport 是质量闭环输入。 3. 多页课程必须有共享主题、学习路径和页面依赖，否则生成结果会像一堆孤立网页。 B. 学习资料（按顺序看） 1. Zod - Defining Schemas - 对象、枚举、数组、校验 2. AI SDK Core - Generating Structured Data - 重点看 output + Zod schema 3. OpenAI API - Structured Outputs - JSON Schema 约束输出 4. Tailwind CSS - Theme Variables - 样式模板与 design tokens 5. Anthropic - Building Effective Agents - workflow vs agent 的经典文章 | C. 今日实践任务 1. 定义 CourseSchema、CourseOutlineSchema、PagePlanSchema、AssetSchema、QualityReportSchema。 2. 明确 pageType 枚举：cover、story_intro、knowledge_card、quiz、comparison、timeline、summary、achievement。 3. 为每个 schema 写 example JSON。 4. 实现 schema export，前后端共享类型。 5. 写 docs/schema.md：解释每个核心字段为什么存在。 D. 文件落点 packages/course-schema/src/course.ts packages/course-schema/src/page.ts packages/course-schema/src/asset.ts packages/course-schema/src/quality.ts packages/course-schema/examples/*.json docs/schema.md |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：为 AI 多页 HTML 课程生成系统设计核心 Course Schema。 请先从产品流程推导实体关系，再实现 Zod schema。字段要覆盖：课程目标、受众、页面序列、功能模板、样式模板、图片素材、HTML 输出和质量报告。 约束：schema 不要过度限制 UI 细节；但必须能保证多 Agent 传递状态稳定。 输出：代码、示例 JSON、字段解释。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 前后端都能 import 同一套类型。 2. 每个 schema 都有 example。 3. 能解释 DSL 为什么不能太死，也不能完全自由。 | G. 真实面试追问 1. 在 AI 生成系统里，Schema 设计对稳定性有什么影响？ 2. 如何在 DSL 约束和 UI 丰富度之间取平衡？ |

Day 08  |  功能模板系统：页面类型、教学目的、结构槽位

| 当天产出：实现 Functional Template Registry，让每页先选择“教学功能模板”，再生成内容。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. 功能模板解决“这一页要承担什么教学任务”，不是解决颜色和视觉风格。 2. 模板槽位把页面拆成 title、narration、blocks、interaction、assetSlots，方便模型填充。 3. 模板选择应由页面目的驱动，而不是让模型随意决定页面长什么样。 B. 学习资料（按顺序看） 1. Tailwind CSS - Theme Variables - 样式模板与 design tokens 2. Anthropic - Building Effective Agents - workflow vs agent 的经典文章 3. AI SDK Core - Tools and Tool Calling - 理解 tool call / tool result / execute 4. MCP Specification - Tools - Tool 作为外部能力接口 5. Zod - Defining Schemas - 对象、枚举、数组、校验 | C. 今日实践任务 1. 定义 FunctionalTemplate 类型：id、pageType、goal、slots、constraints、bestFor。 2. 实现 8 个功能模板：封面、故事导入、知识卡、对比、时间线、选择题、任务卡、总结。 3. 实现 searchFunctionalTemplateSkill，根据 pageGoal 返回候选模板。 4. 写模板示例：每个模板 1 个 PagePlan mock。 5. 前端增加 TemplateGallery 页面，展示模板结构。 D. 文件落点 packages/templates/src/functional/types.ts packages/templates/src/functional/*.ts packages/agent-core/src/skills/search-functional-template.ts apps/web/app/templates/page.tsx docs/templates-functional.md |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：实现功能模板系统，不要写 HTML。 请设计 FunctionalTemplate 类型，并实现 cover、story_intro、knowledge_card、quiz、summary 等模板。 约束：模板只描述教学功能和结构槽位，不描述具体视觉色彩；每个模板要有 bestFor 和 avoidFor；Skill 返回候选模板而不是唯一答案。 完成后生成 TemplateGallery 用于前端查看模板。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 至少 8 个功能模板可被 Skill 查询。 2. 每个模板有明确槽位和适用场景。 3. 前端能查看模板清单。 | G. 真实面试追问 1. 功能模板和组件模板有什么区别？ 2. 为什么一句话生成课程时必须先做模板选择？ |

Day 09  |  样式模板系统：Design Tokens、主题风格、布局密度、视觉一致性

| 当天产出：实现 Style Template Registry，让课程拥有统一而丰富的视觉风格。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. 样式模板解决“看起来像什么”，包括色彩、字体、卡片、阴影、背景、装饰元素。 2. Design Tokens 是样式模板的结构化表达，能让多页 HTML 保持一致。 3. 样式模板不能只给一种风格，至少要支持科幻、童趣、极简、自然、黑板、游戏化等方向。 B. 学习资料（按顺序看） 1. Tailwind CSS - Theme Variables - 样式模板与 design tokens 2. Tailwind CSS - Adding Custom Styles - 自由 CSS 与模板结合 3. AI SDK Core - Tools and Tool Calling - 理解 tool call / tool result / execute 4. OpenAI API - Image Generation - 真实生图、尺寸、格式、透明背景 5. Playwright - Screenshots - 生成页面截图用于 QA | C. 今日实践任务 1. 定义 StyleTemplate 类型：colorTokens、typography、spacing、surface、decoration、motion、assetGuidance。 2. 实现 6 套样式模板：sci-fi、kids-playful、minimal、nature、blackboard、game-quest。 3. 实现 searchStyleTemplateSkill，根据 CourseIntent.visualStyle 和 audience 返回候选样式。 4. 编写 style-to-css.ts，把 tokens 转为 CSS variables。 5. 前端 TemplateGallery 增加样式预览卡片。 D. 文件落点 packages/templates/src/style/types.ts packages/templates/src/style/*.ts packages/templates/src/style/style-to-css.ts packages/agent-core/src/skills/search-style-template.ts apps/web/components/StyleTemplateCard.tsx |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：实现样式模板系统，重点是设计 token，而不是写死页面。 请设计 StyleTemplate 类型并实现 6 套风格。每套风格要包含 colorTokens、typography、surface、decoration、layoutDensity、assetGuidance。 约束：样式模板必须可组合到任意功能模板；不要把具体课程内容写进样式模板；输出 CSS variables 的工具函数。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 至少 6 套风格可预览。 2. 功能模板与样式模板可以自由组合。 3. 能解释为什么样式模板能提升生成质量。 | G. 真实面试追问 1. 如何保证 AI 生成的多页 HTML 打眼一看是统一的？ 2. Design Tokens 在 AI 生成页面中的作用是什么？ |

Day 10  |  Course Planner Agent：一句话生成课程大纲与页面序列

| 当天产出：输入一句话，生成课程目标、学习路径、页面数量、每页 PagePlan。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. Planner Agent 负责全局结构，不负责写每页 HTML。职责分离能减少单 Agent 过载。 2. 页面序列要体现“引入 - 讲解 - 互动 - 总结”的学习节奏。 3. 课程规划阶段失败时，只需重跑 Planner，不必生成任何 HTML。 B. 学习资料（按顺序看） 1. AI SDK Core - Generating Structured Data - 重点看 output + Zod schema 2. Anthropic - Building Effective Agents - workflow vs agent 的经典文章 3. OpenAI API - Structured Outputs - JSON Schema 约束输出 4. LangGraph.js 中文低层概念 - State / Nodes / Edges 中文解释 5. AI SDK Agents - Overview - 理解 ToolLoopAgent 与低层函数的取舍 | C. 今日实践任务 1. 实现 CoursePlannerAgent：输入 CourseIntent，输出 CourseOutline + PagePlan[]。 2. PagePlan 必须包含 pageGoal、pageType、dependsOn、keyMessage、interactionType、assetNeeds。 3. 加入页数控制：默认 5 页，允许 3-12 页，先不做几十页。 4. 前端显示 CourseOutlinePanel 和 PagePlanList。 5. 测试 5 个主题：太阳系、火星探险、垃圾分类、AI 素养、古诗入门。 D. 文件落点 packages/agent-core/src/agents/course-planner-agent.ts packages/agent-core/prompts/course-planner.v1.md apps/web/app/api/courses/plan/route.ts apps/web/components/CourseOutlinePanel.tsx apps/web/components/PagePlanList.tsx |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：实现 CoursePlannerAgent。 请读取 CourseIntentSchema 和 PagePlanSchema，生成一个只负责课程结构规划的 Agent。 约束：不要生成 HTML；不要写每页完整文案；必须输出学习路径、页面序列、每页目的、依赖关系和素材需求；输出必须 Zod 校验。 请同时写 5 条测试输入和期望观察点。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 一句话能生成结构化课程规划。 2. 页面之间有依赖和递进关系。 3. 前端能清晰展示大纲与页面列表。 | G. 真实面试追问 1. 课程规划 Agent 为什么不能同时负责 HTML 生成？ 2. 如何判断生成的课程大纲是否具有教学连贯性？ |

Day 11  |  Pedagogy + Story + Visual Planning：教学节奏、剧情线、视觉总监

| 当天产出：在 Planner 之后增加教学设计、故事设计、视觉设计三个专业规划节点。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. Pedagogy Agent 负责年龄适配、知识递进、互动频率，不负责页面视觉。 2. Story Agent 让多页课程有叙事线，避免每页像独立百科卡片。 3. Visual Director Agent 生成全局视觉规范，为后续 HTML Engineer 提供统一约束。 B. 学习资料（按顺序看） 1. Anthropic - Building Effective Agents - workflow vs agent 的经典文章 2. AI SDK Core - Generating Structured Data - 重点看 output + Zod schema 3. Tailwind CSS - Theme Variables - 样式模板与 design tokens 4. OpenAI API - Image Generation - 真实生图、尺寸、格式、透明背景 5. LangGraph.js - Overview - Stateful agent orchestration | C. 今日实践任务 1. 实现 PedagogyPlanSchema、StoryArcSchema、VisualBriefSchema。 2. 实现 PedagogyAgent：检查年龄段、难度、互动节奏。 3. 实现 StoryAgent：为课程生成角色、任务线、章节转场。 4. 实现 VisualDirectorAgent：选择样式模板并生成 visual brief。 5. 前端在 CourseOutlinePanel 增加教学、故事、视觉三个 tab。 D. 文件落点 packages/course-schema/src/pedagogy.ts packages/course-schema/src/story.ts packages/course-schema/src/visual.ts packages/agent-core/src/agents/pedagogy-agent.ts packages/agent-core/src/agents/story-agent.ts packages/agent-core/src/agents/visual-director-agent.ts |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：在 CoursePlannerAgent 之后新增 PedagogyAgent、StoryAgent、VisualDirectorAgent。 请先说明三者职责边界，再实现 schema 和 agent。 约束：每个 Agent 只输出自己的 brief，不生成 HTML；VisualDirector 必须引用 StyleTemplate；Pedagogy 必须显式说明年龄适配策略。 完成后把三个 brief 接到前端 tab 中展示。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 课程规划结果被三个专业 brief 增强。 2. 每个 brief 都可被后续 Page Worker 使用。 3. 能解释“多 Agent 职责拆分”不是简单多调用几次模型。 | G. 真实面试追问 1. 为什么教育类生成项目需要 Pedagogy Agent？ 2. Story Agent 和 Visual Director Agent 分别解决什么质量问题？ |

Day 12  |  单页内容 DSL：在不牺牲 UI 丰富度的前提下约束页面内容

| 当天产出：定义混合 DSL：约束内容结构和关键槽位，但允许 HTML/CSS 在模板边界内自由表现。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. DSL 约束内容和结构，不应该把 UI 细节限制到只能渲染固定组件。 2. 混合方案是“PageContentDSL + StyleTokens + HTML Engineer 自由实现”。 3. DSL 的目标是让 QA、Repair、前端预览和导出都能定位问题。 B. 学习资料（按顺序看） 1. OpenAI API - Structured Outputs - JSON Schema 约束输出 2. Zod - Defining Schemas - 对象、枚举、数组、校验 3. Tailwind CSS - Adding Custom Styles - 自由 CSS 与模板结合 4. MDN - iframe - HTML 预览容器 5. AI SDK Core - Generating Structured Data - 重点看 output + Zod schema | C. 今日实践任务 1. 定义 PageContentDSLSchema：title、narration、blocks、interaction、assetSlots、layoutHints。 2. 实现 PageWriterAgent：输入 PagePlan + briefs，输出 PageContentDSL。 3. 给每个功能模板写一份 DSL example。 4. 前端增加 PageDSLViewer，展示 DSL 与最终 HTML 的区别。 5. 记录哪些字段必须约束，哪些 UI 表现留给 HTML Engineer。 D. 文件落点 packages/course-schema/src/page-dsl.ts packages/agent-core/src/agents/page-writer-agent.ts packages/agent-core/prompts/page-writer.v1.md apps/web/components/PageDSLViewer.tsx docs/dsl-boundary.md |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：设计 PageContentDSL 的混合方案。 请不要设计成固定 React 组件树；只约束页面内容、教学结构、互动数据、素材槽位和布局提示。 实现 PageWriterAgent，输入 PagePlan、PedagogyBrief、StoryArc、VisualBrief，输出 PageContentDSL。 验收：同一个 DSL 可以交给不同 HTML Engineer prompt 生成不同视觉表现。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. DSL 不包含大段 HTML。 2. DSL 能稳定表达页面内容和素材需求。 3. 能讲清楚 DSL 的边界：约束结构，不锁死 UI。 | G. 真实面试追问 1. 为什么不直接让模型生成完整 HTML？ 2. DSL 过强约束和完全自由生成分别有什么风险？ |

Day 13  |  HTML 预览架构：iframe sandbox、安全边界、生成 HTML 的工程约束

| 当天产出：实现 HTML 预览页，用 sandboxed iframe 安全展示 AI 生成 HTML。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. AI 生成 HTML 是不可信内容，必须用 iframe sandbox 隔离。 2. 预览层只负责展示，不应该在主应用 DOM 中 innerHTML 注入完整页面。 3. HTML 输出要有基本契约：完整文档、移动端适配、无外链脚本、资源路径可控。 B. 学习资料（按顺序看） 1. MDN - iframe - HTML 预览容器 2. MDN - iframe sandbox - 安全预览关键 3. MDN - CSP sandbox - 补充隔离策略 4. Next.js - Route Handlers - App Router 中写 Node API 5. Tailwind CSS - Adding Custom Styles - 自由 CSS 与模板结合 | C. 今日实践任务 1. 实现 HtmlPreviewFrame 组件，使用 srcDoc 和 sandbox。 2. 定义 GeneratedHtmlContract：必须包含 doctype、html、head、body、viewport、style。 3. 实现 sanitizeHtmlLite：先做字符串级禁止项检查，禁止 script src、外链 iframe。 4. 新增 /preview 页面，展示 PageContentDSL 和 iframe 预览。 5. 写 docs/html-preview-security.md：说明 sandbox 策略和限制。 D. 文件落点 apps/web/components/HtmlPreviewFrame.tsx apps/web/app/preview/page.tsx packages/agent-core/src/validators/html-contract.ts packages/agent-core/src/validators/sanitize-html-lite.ts docs/html-preview-security.md |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：实现 AI 生成 HTML 的安全预览组件。 请先说明为什么不能直接 dangerouslySetInnerHTML 到主页面，再实现 HtmlPreviewFrame。 约束：使用 iframe srcDoc；sandbox 默认不要 allow-same-origin；不要允许外链脚本；给出 GeneratedHtmlContract 校验函数。 完成后写一个 demo HTML 测试预览和错误提示。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. iframe 能预览完整 HTML。 2. 不合规 HTML 会被拒绝并显示原因。 3. 能解释 sandbox 选项的安全含义。 | G. 真实面试追问 1. AI 生成 HTML 在前端预览时有哪些安全风险？ 2. iframe sandbox 和 CSP sandbox 的定位分别是什么？ |

Day 14  |  HTML Engineer Agent：从 PageContentDSL 生成单页高质量 HTML

| 当天产出：实现 HTML Engineer Agent，能生成一页内容正确、排版协调、样式明显的课程 HTML。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. HTML Engineer Agent 的输入是 DSL + 功能模板 + 样式模板 + 视觉 brief，不直接读原始用户 prompt。 2. 高质量 HTML 的第一优先级是内容正确和排版协调，炫酷动效是低优先级。 3. HTML prompt 应包含布局规则、禁止项、响应式要求、素材槽位、输出格式。 B. 学习资料（按顺序看） 1. AI SDK Core - Generating Structured Data - 重点看 output + Zod schema 2. Tailwind CSS - Adding Custom Styles - 自由 CSS 与模板结合 3. MDN - iframe - HTML 预览容器 4. Playwright - Screenshots - 生成页面截图用于 QA 5. OpenAI API - Structured Outputs - JSON Schema 约束输出 | C. 今日实践任务 1. 实现 HtmlEngineerAgent：输入 PageContentDSL，输出完整 HTML 字符串。 2. 编写 html-engineer.v1.md，要求移动端优先、无外链 JS、CSS 内联、排版协调。 3. 接入 html-contract validator，生成后立刻校验。 4. 前端 Preview 页面调用单页生成接口。 5. 对同一 DSL 测试 3 套样式模板，比较输出质量。 D. 文件落点 packages/agent-core/src/agents/html-engineer-agent.ts packages/agent-core/prompts/html-engineer.v1.md apps/web/app/api/pages/generate-html/route.ts apps/web/app/preview/page.tsx notes/html-quality-cases.md |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：实现 HtmlEngineerAgent。 请读取 PageContentDSL、FunctionalTemplate、StyleTemplate 类型，生成完整可预览 HTML。 约束：输出只能是完整 HTML 字符串；CSS 内联在 style 标签；禁止外链 JS；必须响应式；内容不能被视觉元素遮挡；优先内容正确与排版协调。 完成后接入 html-contract validator，并给出 3 个测试样例。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 一页 HTML 能在 iframe 中稳定预览。 2. 页面不出现明显遮挡、溢出、乱码。 3. HTML Engineer 不依赖原始用户 prompt。 | G. 真实面试追问 1. 你如何约束模型生成 HTML 的质量？ 2. 为什么 HTML Engineer 的输入不应该是用户原始一句话？ |

Day 15  |  页面质量评估：内容正确、排版协调、课程连贯、风格一致

| 当天产出：实现 PageQA Agent 和质量评分规则，为 Repair Agent 打基础。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. 质量评估要有优先级：内容正确 > 排版协调 > 课程连贯 > 风格一致 > HTML 可运行 > 素材可用。 2. QA Agent 不负责修复，只负责发现问题并输出结构化报告。 3. 质量报告必须可执行：问题位置、严重程度、修复建议，而不是笼统说“页面不好看”。 B. 学习资料（按顺序看） 1. OpenAI API - Structured Outputs - JSON Schema 约束输出 2. Playwright - Screenshots - 生成页面截图用于 QA 3. Playwright - Visual Comparisons - 视觉回归思路 4. Anthropic - Building Effective Agents - workflow vs agent 的经典文章 5. AI SDK Core - Generating Structured Data - 重点看 output + Zod schema | C. 今日实践任务 1. 定义 PageQualityReportSchema：scores、issues、severity、repairHints、shouldRepair。 2. 实现 PageQAAgent：输入 PagePlan、DSL、HTML、VisualBrief，输出质量报告。 3. 实现 basicLayoutHeuristics：检测过长文本、缺 viewport、空图片、颜色对比风险。 4. 前端在预览页展示质量评分。 5. 整理 10 条常见失败类型：跑题、太难、遮挡、过满、风格不一致等。 D. 文件落点 packages/course-schema/src/quality.ts packages/agent-core/src/agents/page-qa-agent.ts packages/agent-core/src/validators/layout-heuristics.ts apps/web/components/PageQualityPanel.tsx notes/quality-failure-taxonomy.md |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：实现 PageQAAgent 和 PageQualityReportSchema。 请把质量优先级写进 schema 和 prompt：内容正确 > 排版协调 > 连贯性 > 风格一致 > HTML 可运行 > 素材可用。 约束：QA Agent 只评估不修复；每个 issue 必须包含 location、severity、reason、repairHint；评分不要只给总分。 完成后把报告展示到前端质量面板。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. QA 报告能指出具体问题而非泛泛评价。 2. 严重问题会触发 shouldRepair。 3. 能解释为什么质量控制不能只靠 prompt。 | G. 真实面试追问 1. AI 生成页面的质量评价应该如何分层？ 2. QA Agent 和 Repair Agent 为什么要分开？ |

Day 16  |  真实生图接入：把图片作为 HTML 素材而不是整页替代品

| 当天产出：实现 Image Asset Agent，生成背景、角色、贴纸、图标等可用于 HTML 的素材。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. 本项目的图片是页面素材：背景、角色、装饰、图示，不是把整页做成一张图片。 2. 素材 prompt 要避免文字、避免复杂 UI、明确透明背景或纯背景，方便和 HTML 文本叠加。 3. 图片生成要有 fallback：失败时使用渐变背景、CSS 装饰或占位素材，不阻塞整门课。 B. 学习资料（按顺序看） 1. OpenAI API - Image Generation - 真实生图、尺寸、格式、透明背景 2. OpenAI API - Images and Vision - 图片输入/输出与多模态概念 3. Tailwind CSS - Theme Variables - 样式模板与 design tokens 4. AI SDK Core - Tools and Tool Calling - 理解 tool call / tool result / execute 5. MDN - iframe - HTML 预览容器 | C. 今日实践任务 1. 定义 AssetRequestSchema：assetType、usage、prompt、transparentBackground、safeArea、aspectRatio。 2. 实现 ImagePromptAgent：根据 PageContentDSL.assetSlots 生成素材 prompt。 3. 接入真实图片生成接口，保存 imageUrl 或 base64/file path。 4. 实现 AssetGallery：查看每页素材、prompt、使用位置。 5. 为背景图、角色贴纸、图标、纹理各测试 1 次。 D. 文件落点 packages/course-schema/src/asset.ts packages/agent-core/src/agents/image-prompt-agent.ts packages/agent-core/src/skills/generate-image-skill.ts apps/web/components/AssetGallery.tsx storage/assets/.gitkeep |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：接入真实图片生成能力，但图片只作为 HTML 素材使用。 请实现 AssetRequestSchema、ImagePromptAgent 和 generateImageSkill。 约束：prompt 中要避免生成文字；透明素材要明确 transparent background；背景素材要保留文本安全区；图片失败不能阻塞 HTML 生成，必须返回 fallback。 请把每次图片请求的 prompt、assetType、usage、resultUrl 记录下来。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 能生成至少 4 类页面素材。 2. HTML 页面能引用生成图片。 3. 图片失败时页面仍可预览。 | G. 真实面试追问 1. 为什么课程页不应该全部用图片生成？ 2. 生图素材 prompt 和普通插画 prompt 有什么区别？ |

Day 17  |  文本 + 图片 + HTML 合成：素材槽位、fallback、缓存

| 当天产出：把 DSL、图片素材和 HTML Engineer 串起来，生成图文结合的单页课程。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. 素材槽位是文本内容和生图能力之间的契约：页面先声明需要什么素材，再生成并注入。 2. 合成时要控制层级：图片做背景/装饰，文本仍由 HTML 承载，保证清晰可读。 3. 缓存素材能降低成本，也能让失败重试不重复生图。 B. 学习资料（按顺序看） 1. OpenAI API - Image Generation - 真实生图、尺寸、格式、透明背景 2. Tailwind CSS - Adding Custom Styles - 自由 CSS 与模板结合 3. AI SDK Core - Tools and Tool Calling - 理解 tool call / tool result / execute 4. Playwright - Screenshots - 生成页面截图用于 QA 5. MDN - iframe - HTML 预览容器 | C. 今日实践任务 1. 实现 resolveAssetsForPage：根据 assetSlots 调 ImagePromptAgent 和 generateImageSkill。 2. 把 imageUrls 写回 PageContentDSL 或 PageGenerationState。 3. 更新 HTML Engineer prompt，要求正确使用 assets，避免遮挡文本。 4. 实现本地 JSON 缓存：相同 prompt + style + aspectRatio 不重复生成。 5. 测试一页：背景图 + 角色贴纸 + 任务卡文本。 D. 文件落点 packages/agent-core/src/assets/resolve-assets-for-page.ts packages/agent-core/src/assets/asset-cache.ts packages/agent-core/prompts/html-engineer.v2.md apps/web/components/PageAssetPanel.tsx storage/assets/asset-cache.json |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：把图片素材链路接入单页 HTML 生成。 请实现 resolveAssetsForPage 和 asset-cache，不要让 HtmlEngineerAgent 自己调用图片 API。 约束：素材生成发生在 HTML 前；生成结果写入 pageState.assets；HTML prompt 只能使用已给定的 asset url；相同素材请求要缓存；文本必须保持 HTML 可读。 完成后给出一个图文合成 demo。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 单页能同时包含 HTML 文本和生成素材。 2. 重复生成同一页不会重复调用图片接口。 3. 页面文本不被背景图影响可读性。 | G. 真实面试追问 1. 你如何设计文本生成和图片生成的协作顺序？ 2. 如何控制生图成本和失败对主流程的影响？ |

Day 18  |  多页课程 MVP：串行生成 3-5 页 HTML 并统一预览

| 当天产出：实现第一版完整链路：一句话 -> 课程规划 -> 多页 DSL -> 素材 -> HTML -> 预览。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. MVP 先串行生成，便于调试每个节点；并行优化要等质量闭环稳定后再做。 2. 课程级 state 保存所有页面、中间产物、素材和 QA 报告，是后续多 Agent 的基础。 3. 失败恢复要以页面为粒度，不能因为第 4 页失败就丢掉前 3 页。 B. 学习资料（按顺序看） 1. AI SDK Core - Generating Structured Data - 重点看 output + Zod schema 2. AI SDK Core - Tools and Tool Calling - 理解 tool call / tool result / execute 3. Next.js - Route Handlers - App Router 中写 Node API 4. MDN - iframe - HTML 预览容器 5. Anthropic - Building Effective Agents - workflow vs agent 的经典文章 | C. 今日实践任务 1. 实现 generateCourseMvp：按顺序调用 Intent、Planner、briefs、PageWriter、Assets、HtmlEngineer。 2. 创建 CourseGenerationState 类型，保存 course、pages、events、errors。 3. 前端新增 CoursePreviewGrid，按页展示缩略卡和 iframe 预览。 4. 实现本地 storage/courses/{id}/course.json 保存结果。 5. 用一个主题生成 5 页课程，记录总耗时、失败点和质量问题。 D. 文件落点 packages/agent-core/src/workflows/generate-course-mvp.ts packages/agent-core/src/state/course-generation-state.ts apps/web/app/api/courses/generate-mvp/route.ts apps/web/components/CoursePreviewGrid.tsx storage/courses/.gitkeep |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：实现串行 generateCourseMvp 工作流，先不要并行。 输入 userPrompt，依次调用 Intent -> Planner -> Pedagogy/Story/Visual -> PageWriter -> Assets -> HtmlEngineer。 约束：每个阶段产物都写入 CourseGenerationState；每页失败要记录 pageId 和 error；不要失败后清空已完成页面；最终保存 course.json。 请把流程拆成小函数，避免一个超长文件。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 一句话能生成 3-5 页可预览课程。 2. course.json 包含中间产物和最终 HTML。 3. 失败能定位到具体阶段和页面。 | G. 真实面试追问 1. 为什么第一版多页生成不直接做并行？ 2. 长任务生成中，如何设计可恢复的任务状态？ |

Day 19  |  SSE 事件协议：生成过程可视化与 Agent Timeline 数据层

| 当天产出：把多页生成过程从“等待返回”升级为“实时事件流展示”。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. SSE 适合服务端向浏览器推送生成进度；本项目是单向长任务状态流，不需要 WebSocket 起步。 2. 事件协议要稳定：event type、agent、pageId、status、message、payload、timestamp。 3. Timeline 展示的是可公开的步骤摘要，不展示模型隐藏推理链。 B. 学习资料（按顺序看） 1. MDN - Server-sent events - SSE 原理 2. MDN - EventSource - 浏览器端事件流接口 3. MDN 中文 - 使用服务器发送事件 - 中文辅助 4. Next.js - Route Handlers - App Router 中写 Node API 5. AI SDK Reference - streamText - 查返回值、流对象和错误处理 | C. 今日实践任务 1. 定义 AgentEventSchema 和 SSE event types。 2. 实现 EventBus：workflow 内部 emit，SSE route 订阅。 3. 新增 POST /api/courses/tasks 创建 taskId，GET /api/courses/tasks/{id}/events 推 SSE。 4. 前端实现 useSSETask hook。 5. 把 Day 18 的每个阶段接入 event emit。 D. 文件落点 packages/course-schema/src/events.ts packages/agent-core/src/events/event-bus.ts apps/web/app/api/courses/tasks/route.ts apps/web/app/api/courses/tasks/[taskId]/events/route.ts apps/web/lib/useSSETask.ts |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：为课程生成长任务实现 SSE 事件协议。 请先设计 AgentEventSchema，再实现 EventBus 和两个路由：创建任务、订阅事件。 约束：事件必须可序列化；不要把私有 chain-of-thought 放进 message；前端断开后后端要能结束订阅；事件类型要覆盖 agent_start、agent_done、tool_call、page_done、error。 完成后接入 generateCourseMvp。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 前端能实时看到生成阶段变化。 2. 刷新页面后至少能读取已保存任务结果。 3. SSE 事件不包含敏感 API Key 或隐藏推理。 | G. 真实面试追问 1. SSE 和 WebSocket 在这个项目中如何选择？ 2. 如何设计 Agent Timeline，既透明又不暴露模型隐藏推理？ |

Day 20  |  前端 Agent Timeline：任务状态、日志、页面进度、失败定位

| 当天产出：完成面试展示性很强的 Agent Timeline UI。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. AI 前端的价值不是只显示最终答案，而是把不可见的生成过程变成可理解的产品反馈。 2. Timeline 应按任务、Agent、页面三个维度组织，不是单纯 log 列表。 3. 失败定位 UI 要告诉用户“哪一页、哪个 Agent、为什么失败、是否已重试”。 B. 学习资料（按顺序看） 1. MDN - Server-sent events - SSE 原理 2. AI SDK Reference - streamText - 查返回值、流对象和错误处理 3. OpenAI Codex - IDE Extension - VS Code + Codex 官方用法 4. Next.js - Route Handlers - App Router 中写 Node API 5. Tailwind CSS - Theme Variables - 样式模板与 design tokens | C. 今日实践任务 1. 实现 AgentTimeline 组件：阶段状态、耗时、失败、重试标记。 2. 实现 PageProgressPanel：每页 DSL、素材、HTML、QA 状态。 3. 实现 GenerationLogDrawer：查看结构化 event payload。 4. 优化生成页布局：左侧输入，中间 timeline，右侧预览。 5. 录制一个 60 秒本地演示视频或保存截图。 D. 文件落点 apps/web/components/AgentTimeline.tsx apps/web/components/PageProgressPanel.tsx apps/web/components/GenerationLogDrawer.tsx apps/web/app/generate/page.tsx docs/demo-screenshots/ |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：实现 AI 课程生成页的 Agent Timeline 前端。 请先基于 AgentEventSchema 设计组件状态模型，再实现 AgentTimeline、PageProgressPanel、GenerationLogDrawer。 约束：UI 不要依赖后端非结构化字符串；所有状态从 event.type 和 payload 推导；失败状态要可见；不要展示隐藏推理，只展示步骤摘要。 完成后给出组件拆分说明。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 生成过程一眼能看懂。 2. 每页进度和全局进度能区分。 3. 失败时能看到具体 Agent 和 pageId。 | G. 真实面试追问 1. AI 前端和普通前端在交互反馈上有什么不同？ 2. Agent Timeline 的数据模型应该如何设计？ |

Day 21  |  多 Agent 架构理论：单 Agent 的上限、Supervisor + Specialist 的价值

| 当天产出：能系统解释为什么这个项目需要多 Agent，以及多 Agent 不是为了炫技。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. 单 Agent 在课程生成中会职责过载：规划、教学、视觉、内容、HTML、图片、QA 全混在一起。 2. Supervisor + Specialist 是架构模式：Supervisor 负责调度，Specialist 负责专业产出。 3. LangGraph 是实现工具，不是多 Agent 思想本身；先手写再迁移更容易吃透。 B. 学习资料（按顺序看） 1. Anthropic - Building Effective Agents - workflow vs agent 的经典文章 2. LangGraph.js - Overview - Stateful agent orchestration 3. LangGraph.js 中文低层概念 - State / Nodes / Edges 中文解释 4. LangGraph Supervisor JS - Supervisor + specialist 架构参考 5. OpenAI Agents SDK for TypeScript - 了解 Agent、Tool、Handoff 等基础 | C. 今日实践任务 1. 画出当前 MVP 串行流程和目标多 Agent 架构图。 2. 写 docs/multi-agent-design.md：单 Agent 失败模式、多 Agent 角色、协作方式。 3. 定义 Specialist 列表：Planner、Pedagogy、Story、Visual、PageWriter、ImagePrompt、HtmlEngineer、QA、Repair。 4. 为每个 Specialist 写输入、输出、禁止职责。 5. 准备 3 分钟口述：为什么本项目需要多 Agent。 D. 文件落点 docs/multi-agent-design.md docs/architecture/mvp-flow.md docs/architecture/multi-agent-flow.md packages/agent-core/src/agents/README.md |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：帮我做一次多 Agent 架构评审，不写业务代码。 请基于当前 generateCourseMvp 流程，输出：单 Agent/单流程的失败模式、Supervisor + Specialist 架构图、每个 Agent 的职责边界、输入输出契约和不该做的事情。 约束：要结合本项目“一句话生成多页 HTML 课程”，不要泛泛讲 Agent。 产出写入 docs/multi-agent-design.md。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 能清晰说出单 Agent 的 5 类失败模式。 2. 每个 Specialist 职责边界明确。 3. 能解释 Supervisor 和 LangGraph 的关系。 | G. 真实面试追问 1. 什么场景下多 Agent 是必要的？什么场景下反而不该用？ 2. Supervisor + Specialist 架构相比单 Agent 解决了哪些具体问题？ |

Day 22  |  手写多 Agent Workflow：串行 Specialists 替代大函数流程

| 当天产出：把 generateCourseMvp 拆成多个 Agent 节点，但暂时不引入 LangGraph。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. 先手写 workflow 能看清状态传递和失败边界，避免被框架概念掩盖。 2. Agent 节点的标准接口应是 state -> partial state + events。 3. 多 Agent 的关键不是“多次调用模型”，而是每个节点有独立目标、输入输出和校验。 B. 学习资料（按顺序看） 1. Anthropic - Building Effective Agents - workflow vs agent 的经典文章 2. AI SDK Agents - Overview - 理解 ToolLoopAgent 与低层函数的取舍 3. AI SDK Reference - ToolLoopAgent - 理解 agent loop 的工程抽象 4. OpenAI Agents SDK for TypeScript - 了解 Agent、Tool、Handoff 等基础 5. LangGraph.js - Overview - Stateful agent orchestration | C. 今日实践任务 1. 定义 WorkflowNode 类型：name、run(state)、requiredInputs、produces。 2. 把 Intent、Planner、briefs、PageWriter、Assets、HtmlEngineer 包装成节点。 3. 实现 runSequentialWorkflow，按节点列表执行并 merge state。 4. 为每个节点增加前置输入校验。 5. 保留原 MVP 接口，新接口命名为 generate-course-workflow。 D. 文件落点 packages/agent-core/src/workflows/types.ts packages/agent-core/src/workflows/run-sequential-workflow.ts packages/agent-core/src/workflows/nodes/*.ts apps/web/app/api/courses/generate-workflow/route.ts |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：把 generateCourseMvp 重构为手写多 Agent Workflow。 请定义 WorkflowNode 接口，每个节点实现 run(state) 并返回 Partial<CourseGenerationState>。 约束：不要引入 LangGraph；不要改变前端接口；每个节点要声明 requiredInputs 和 produces；状态合并必须集中处理；错误要带 nodeName。 完成后对比重构前后的可维护性。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 流程由节点列表驱动，而不是一个超长函数。 2. 任意节点失败能定位 nodeName。 3. 前端生成效果保持不变。 | G. 真实面试追问 1. 你为什么先手写 workflow，而不是一开始就上 LangGraph？ 2. 如何设计 Agent 节点的输入输出契约？ |

Day 23  |  Supervisor Agent：路由、重试、停止条件、人工可解释调度

| 当天产出：实现第一个 Supervisor：根据状态决定下一步、是否重试、是否终止。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. Supervisor 是调度者，不是万能 Agent；它不写页面内容，也不生成 HTML。 2. 调度决策需要结构化输出：nextNode、reasonSummary、retryTarget、stopReason。 3. 为了面试可讲，Supervisor 的决策要可解释、可日志化、可覆盖测试。 B. 学习资料（按顺序看） 1. LangGraph Supervisor JS - Supervisor + specialist 架构参考 2. Anthropic - Building Effective Agents - workflow vs agent 的经典文章 3. OpenAI Agents SDK for TypeScript - 了解 Agent、Tool、Handoff 等基础 4. AI SDK Core - Generating Structured Data - 重点看 output + Zod schema 5. AI SDK Core - Tools and Tool Calling - 理解 tool call / tool result / execute | C. 今日实践任务 1. 定义 SupervisorDecisionSchema。 2. 实现 SupervisorAgent：输入当前 state 和可用节点，输出下一步决策。 3. 在 workflow 中加入 supervisor step：每轮先询问下一节点。 4. 实现 retryBudget：同一页面同一节点最多重试 2 次。 5. 前端 Timeline 展示 supervisor 决策摘要。 D. 文件落点 packages/course-schema/src/supervisor.ts packages/agent-core/src/agents/supervisor-agent.ts packages/agent-core/src/workflows/run-supervised-workflow.ts apps/web/components/SupervisorDecisionCard.tsx |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：实现 SupervisorAgent 和 runSupervisedWorkflow。 Supervisor 输入当前 CourseGenerationState、可用节点清单、最近错误，输出 SupervisorDecision。 约束：Supervisor 不直接生成课程内容；决策必须结构化；reason 只能是可展示摘要；必须支持 retryBudget 和 stop condition；不要无限循环。 完成后把决策事件接入 Timeline。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. Supervisor 能决定下一节点和失败重试。 2. 不会出现无限循环。 3. Timeline 能展示调度原因摘要。 | G. 真实面试追问 1. Supervisor Agent 的职责边界是什么？ 2. 多 Agent 系统如何避免无限循环和成本失控？ |

Day 24  |  Specialist Prompt 体系：每个 Agent 的角色、输入、输出、禁止项

| 当天产出：把所有 Specialist 的 prompt 规范化，形成可维护的 prompt library。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. Specialist prompt 必须窄职责，否则多 Agent 会退化成多个“全能 prompt”。 2. 每个 Agent 都要有输入上下文清单和“不允许做什么”，避免越权。 3. Prompt 的验收不是主观感觉，而是看输出是否满足 schema、是否服务下一节点。 B. 学习资料（按顺序看） 1. OpenAI Codex - AGENTS.md - 项目级编码代理规则 2. OpenAI API - Structured Outputs - JSON Schema 约束输出 3. AI SDK Core - Generating Structured Data - 重点看 output + Zod schema 4. Anthropic - Building Effective Agents - workflow vs agent 的经典文章 5. AI SDK - Coding Agents Guide - 让 Codex 读本地 AI SDK 文档 | C. 今日实践任务 1. 为 9 个 Specialist 建立 prompt 文件：planner、pedagogy、story、visual、page-writer、image-prompt、html-engineer、qa、repair。 2. 每个 prompt 按统一格式：Role、Goal、Inputs、Output Schema、Rules、Forbidden、Examples。 3. 写 prompt-lint 脚本，检查 prompt 是否包含必要段落。 4. 用 Codex 做 prompt review，输出修改建议，不直接覆盖。 5. 记录 prompt version 和 changelog。 D. 文件落点 packages/agent-core/prompts/*.v1.md packages/agent-core/scripts/prompt-lint.ts docs/prompt-library.md docs/prompt-changelog.md |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：对所有 Specialist prompt 做工程化整理和审查。 请先生成统一模板：Role、Goal、Inputs、Output Schema、Rules、Forbidden、Examples、Failure Handling。然后逐个检查现有 prompt 是否越权、是否输出不稳定、是否缺少禁止项。 约束：不要直接合并所有 prompt；不要让每个 Agent 都能做所有事；输出修改建议和最终文件。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 每个 Agent 都有独立 prompt 文件。 2. prompt-lint 能发现缺失段落。 3. 能解释 prompt library 的版本管理价值。 | G. 真实面试追问 1. 多 Agent 系统中，prompt 设计最容易出现什么问题？ 2. 如何防止 Specialist Agent 职责越界？ |

Day 25  |  Page Worker 架构：页面级状态、串行/并行取舍、Promise Pool

| 当天产出：实现 Page Worker，把每页生成拆成独立 worker，为并行生成做准备。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. Page Worker 是“每页生成子流程”，包含 PageWriter、ImagePrompt、Asset、HtmlEngineer、QA。 2. 并行生成提高速度，但会增加成本、日志复杂度和全局一致性风险。 3. Promise Pool 能控制并发度，避免一次几十页把模型和生图接口打爆。 B. 学习资料（按顺序看） 1. Anthropic - Building Effective Agents - workflow vs agent 的经典文章 2. AI SDK Core - Tools and Tool Calling - 理解 tool call / tool result / execute 3. LangGraph.js - Streaming - updates / values / messages / custom 4. Next.js - Route Handlers - App Router 中写 Node API 5. OpenAI API - Image Generation - 真实生图、尺寸、格式、透明背景 | C. 今日实践任务 1. 定义 PageGenerationState 和 PageWorkerResult。 2. 实现 generatePageWorker(pagePlan, globalBriefs, context)。 3. 实现 PromisePool，先设置 concurrency=2。 4. 多页生成流程改为 page worker，可配置 serial/parallel。 5. 前端 Timeline 区分 page-01/page-02 的 worker 状态。 D. 文件落点 packages/agent-core/src/workers/page-worker.ts packages/agent-core/src/workers/promise-pool.ts packages/agent-core/src/state/page-generation-state.ts packages/agent-core/src/workflows/generate-course-workers.ts |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：实现 Page Worker 架构和受控并发。 请把每页生成封装成 generatePageWorker，内部依次执行 PageWriter -> Assets -> HtmlEngineer -> QA。 约束：不要让 worker 修改全局 state，只返回 PageWorkerResult；并发度默认 2；每个 worker 有独立 events；失败不影响其他已完成页面。 完成后在 Timeline 中按 pageId 展示进度。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 每页生成可以独立运行。 2. 并发度可配置。 3. 某一页失败不会导致全部页面丢失。 | G. 真实面试追问 1. Page Worker 和 Specialist Agent 是什么关系？ 2. 多页并行生成时如何控制一致性和成本？ |

Day 26  |  QA Agent 深化：事实、教学、排版、风格、HTML 五类检查

| 当天产出：把 PageQA 从简单评分升级为结构化多维检查。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. 内容正确是第一优先级；视觉好看不能掩盖事实错误。 2. 排版协调可通过启发式检查 + 模型评审结合，不要完全依赖人眼。 3. 风格一致性要比较 page style 与 course visual brief，而不是单页孤立评价。 B. 学习资料（按顺序看） 1. OpenAI API - Structured Outputs - JSON Schema 约束输出 2. Playwright - Screenshots - 生成页面截图用于 QA 3. Playwright - Visual Comparisons - 视觉回归思路 4. AI SDK Core - Generating Structured Data - 重点看 output + Zod schema 5. Anthropic - Building Effective Agents - workflow vs agent 的经典文章 | C. 今日实践任务 1. 扩展 PageQualityReport：content、pedagogy、layout、style、html、asset 六个维度。 2. 实现 QA prompts：每个维度输出 issues 和 repairHints。 3. 接入 Playwright 截图作为可选 QA 辅助：保存 screenshot path。 4. 给 QA Agent 输入 course context，检查多页一致性。 5. 把严重问题按优先级排序。 D. 文件落点 packages/agent-core/src/agents/page-qa-agent.ts packages/agent-core/prompts/page-qa.v2.md packages/agent-core/src/validators/playwright-screenshot.ts apps/web/components/PageQualityPanel.tsx |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：升级 PageQAAgent 为多维质量评估。 请把质量维度拆成 content、pedagogy、layout、style、html、asset，每个维度都有 score、issues、repairHints。 约束：content 错误优先级最高；QA 不能修改 HTML；如果接入 Playwright，只保存截图路径和基础指标，不阻塞主流程。 完成后更新前端质量面板。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. QA 报告按维度展示。 2. 严重问题排序符合质量优先级。 3. 可选截图生成不影响主流程。 | G. 真实面试追问 1. 如何用工程手段评估 AI 生成页面的排版质量？ 2. 内容正确和视觉美观冲突时，你如何处理？ |

Day 27  |  Repair Agent：定向修复、重试预算、失败分类

| 当天产出：实现 Repair Agent，根据 QA 报告定向修复页面，而不是盲目重跑整页。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. Repair 的输入应是原始 DSL、HTML、QA issues 和 repairHints，而不是重新从用户 prompt 生成。 2. 定向修复比全量重试更稳定：只改问题区域，保留正确内容和整体风格。 3. 重试预算和失败分类是成本控制和稳定性的关键。 B. 学习资料（按顺序看） 1. OpenAI API - Structured Outputs - JSON Schema 约束输出 2. AI SDK Core - Tools and Tool Calling - 理解 tool call / tool result / execute 3. Anthropic - Building Effective Agents - workflow vs agent 的经典文章 4. Playwright - Screenshots - 生成页面截图用于 QA 5. AI SDK Agents - Overview - 理解 ToolLoopAgent 与低层函数的取舍 | C. 今日实践任务 1. 定义 RepairRequestSchema 和 RepairResultSchema。 2. 实现 RepairAgent：根据 QA issues 修复 DSL 或 HTML。 3. 设计修复策略：content issue 修 DSL，layout/style/html issue 修 HTML。 4. 加入 retryBudget：最多修复 2 轮。 5. 前端 Timeline 显示 repair_attempt 和 repair_success。 D. 文件落点 packages/course-schema/src/repair.ts packages/agent-core/src/agents/repair-agent.ts packages/agent-core/prompts/repair.v1.md packages/agent-core/src/workflows/qa-repair-loop.ts apps/web/components/RepairLogPanel.tsx |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：实现 QA -> Repair 闭环。 请定义 RepairRequest/RepairResult，并实现 RepairAgent。 约束：不要盲目重跑整页；content/pedagogy 问题优先修 DSL，layout/style/html 问题优先修 HTML；必须保留原页面正确部分；最多两轮；每轮记录修复原因和变更摘要。 完成后把 qa-repair-loop 接入 PageWorker。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. QA 发现严重问题时会触发 Repair。 2. 修复后重新 QA。 3. 超过重试预算会保留失败报告而不是死循环。 | G. 真实面试追问 1. 为什么 Repair Agent 不应该直接重新生成整门课程？ 2. 如何设计 AI 生成系统的重试和失败降级策略？ |

Day 28  |  LangGraph 概念日：State、Node、Edge、Reducer、Graph Runtime

| 当天产出：吃透 LangGraph 基础概念，并能把前面手写 workflow 映射到 LangGraph。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. LangGraph 的 State 是共享状态快照，Node 是读写 State 的函数，Edge 决定下一步。 2. Reducer 解决多个节点更新同一字段时如何合并，尤其适合 events/messages。 3. LangGraph 是运行时和编排框架，不会自动让 Agent 变聪明。 B. 学习资料（按顺序看） 1. LangGraph.js - Overview - Stateful agent orchestration 2. LangGraph.js - Quickstart - Graph API 起步 3. LangGraph.js API - StateGraph - State、Node、Reducer 的 API 参考 4. LangGraph.js 中文低层概念 - State / Nodes / Edges 中文解释 5. LangGraph.js 中文快速入门 - 中文辅助，英文官方为准 | C. 今日实践任务 1. 阅读 LangGraph Overview 和 Quickstart，只关注 StateGraph、node、edge、stream。 2. 写 notes/langgraph-map.md：把手写 WorkflowNode 映射到 LangGraph Node。 3. 实现一个最小 demo：start -> planner -> end，state 中累计 events。 4. 记录 5 个概念：State、Node、Edge、Conditional Edge、Reducer。 5. 准备面试回答：LangGraph 和 LangChain、AI SDK 的边界。 D. 文件落点 packages/agent-core/src/langgraph/demo.ts notes/langgraph-map.md notes/langgraph-concepts.md |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：帮我学习 LangGraph，但不要直接改主流程。 请基于官方文档解释 State、Node、Edge、Reducer、Conditional Edge，并用本项目课程生成流程举例。然后实现一个最小 TypeScript demo：start -> planner -> end，state 中累计 events。 约束：代码必须独立于主流程；每个概念都要对应本项目实体。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 能跑通最小 LangGraph demo。 2. 能把手写 workflow 映射到 StateGraph。 3. 能解释 LangGraph 不是模型也不是 Agent 本身。 | G. 真实面试追问 1. LangGraph 的 State、Node、Edge 在你的项目里分别是什么？ 2. 为什么说 LangGraph 是 Agent 编排工具，而不是模型调用库？ |

Day 29  |  迁移到 LangGraph：把核心课程生成流程变成 StateGraph

| 当天产出：把手写 supervised workflow 的核心节点迁移到 LangGraph StateGraph。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. 迁移不是换语法，而是把状态、节点、边和条件分支显式建模。 2. Node 仍然调用已有 Agent；LangGraph 负责状态流转，不应该重写所有业务逻辑。 3. 迁移时要保持同一套 CourseGenerationState，避免双重状态模型。 B. 学习资料（按顺序看） 1. LangGraph.js - Quickstart - Graph API 起步 2. LangGraph.js API - StateGraph - State、Node、Reducer 的 API 参考 3. LangGraph.js - Overview - Stateful agent orchestration 4. AI SDK Core - Tools and Tool Calling - 理解 tool call / tool result / execute 5. OpenAI API - Structured Outputs - JSON Schema 约束输出 | C. 今日实践任务 1. 定义 LangGraph CourseStateAnnotation。 2. 把 Intent、Planner、Briefs、PageWorkers、QA/Repair 包装成 graph nodes。 3. 建立固定边：intent -> planner -> briefs -> pageWorkers -> finalize。 4. 保留手写 workflow 作为 fallback。 5. 跑同一 prompt，对比手写版和 LangGraph 版输出。 D. 文件落点 packages/agent-core/src/langgraph/course-state.ts packages/agent-core/src/langgraph/nodes/*.ts packages/agent-core/src/langgraph/course-graph.ts apps/web/app/api/courses/generate-graph/route.ts notes/langgraph-migration.md |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：把现有课程生成 workflow 迁移到 LangGraph StateGraph。 请复用已有 Agent 和 State 类型，不要重写业务逻辑。 约束：CourseStateAnnotation 与 CourseGenerationState 字段保持一致；每个 node 只做一件事；保留 generate-workflow 旧接口作为 fallback；输出迁移对比文档。 完成后提供一个 API 路由 /api/courses/generate-graph。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. LangGraph 版能生成完整课程。 2. 手写版仍可运行。 3. 迁移文档说明为什么这样映射。 | G. 真实面试追问 1. 迁移到 LangGraph 后，项目架构得到什么收益？ 2. 如何避免框架迁移导致业务逻辑重写？ |

Day 30  |  LangGraph Streaming：把 graph.stream 映射到前端 SSE Timeline

| 当天产出：实现 LangGraph 执行事件到前端 Agent Timeline 的流式映射。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. LangGraph streaming 有多种模式，前端 Timeline 更适合消费 updates/custom，而不是直接展示全部 debug。 2. 后端要把框架事件转换成产品事件，避免前端耦合 LangGraph 内部格式。 3. Graph stream 与 SSE 是两层：前者是后端运行时输出，后者是浏览器传输协议。 B. 学习资料（按顺序看） 1. LangGraph.js - Streaming - updates / values / messages / custom 2. MDN - Server-sent events - SSE 原理 3. MDN - EventSource - 浏览器端事件流接口 4. AI SDK Reference - streamText - 查返回值、流对象和错误处理 5. Next.js - Route Handlers - App Router 中写 Node API | C. 今日实践任务 1. 研究 LangGraph streamMode：updates、values、messages、custom。 2. 实现 mapGraphChunkToAgentEvent。 3. 更新 generate-graph route，让 LangGraph stream 通过 SSE 推给前端。 4. 前端 Timeline 增加 source 字段：workflow / langgraph。 5. 用 5 页课程测试事件顺序和页面状态。 D. 文件落点 packages/agent-core/src/langgraph/stream-map.ts apps/web/app/api/courses/tasks/[taskId]/events/route.ts packages/agent-core/src/events/event-types.ts apps/web/components/AgentTimeline.tsx notes/langgraph-streaming.md |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：把 LangGraph streaming 事件映射到项目的 AgentEvent。 请先解释 graph.stream 的 streamMode 选择，然后实现 mapGraphChunkToAgentEvent。 约束：前端不能直接依赖 LangGraph chunk 原始格式；SSE 传输仍使用 AgentEventSchema；隐藏推理不展示；保留 debug log 只在开发模式可见。 完成后更新 generate-graph 的事件流。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. LangGraph 版生成过程能实时显示。 2. 前端事件模型不依赖 LangGraph 内部字段。 3. 能解释 Graph streaming 和 SSE 的关系。 | G. 真实面试追问 1. LangGraph streaming 与 SSE 分别解决什么问题？ 2. 为什么不让前端直接消费 LangGraph 原始事件？ |

Day 31  |  LangGraph Supervisor / 条件边：从固定流程到可控动态调度

| 当天产出：用 LangGraph 条件边实现 Supervisor 决策：下一节点、重试、结束。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. 条件边是动态调度的核心：根据 State 决定下一个节点。 2. Supervisor 可以是 LLM，也可以是规则函数；生产里常用规则兜底限制 LLM 决策。 3. 可控动态调度比完全自主 Agent 更适合面试项目：能展示 Agent 思想，也能保证流程可解释。 B. 学习资料（按顺序看） 1. LangGraph Supervisor JS - Supervisor + specialist 架构参考 2. LangGraph.js API - StateGraph - State、Node、Reducer 的 API 参考 3. Anthropic - Building Effective Agents - workflow vs agent 的经典文章 4. LangGraph.js 中文低层概念 - State / Nodes / Edges 中文解释 5. OpenAI Agents SDK for TypeScript - 了解 Agent、Tool、Handoff 等基础 | C. 今日实践任务 1. 实现 routeBySupervisor(state)：根据 SupervisorDecision 返回 node key。 2. 把 QA 后的 shouldRepair 接成条件边：repair 或 finalize。 3. 把 page failure 接成条件边：retryPage 或 markFailed。 4. 加入规则兜底：超过 retryBudget 直接结束该页。 5. 更新 docs/multi-agent-design.md，加入 LangGraph 实现图。 D. 文件落点 packages/agent-core/src/langgraph/supervisor-routing.ts packages/agent-core/src/langgraph/course-graph.ts packages/agent-core/src/langgraph/nodes/repair-node.ts docs/multi-agent-design.md |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：在 LangGraph course graph 中加入 Supervisor 条件路由。 请实现 routeBySupervisor，并把 QA -> Repair / Finalize、PageFailed -> Retry / MarkFailed 接成条件边。 约束：LLM 决策必须有规则兜底；超过 retryBudget 不再重试；每次路由写入 SupervisorDecision event；不要让 graph 出现无法结束的循环。 完成后画出路由表。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. QA 失败能进入 Repair，修复后回到 QA。 2. 超过预算能正常结束并标记失败。 3. 能解释条件边如何实现动态调度。 | G. 真实面试追问 1. 在 LangGraph 中如何实现 Supervisor + Specialist 架构？ 2. 为什么完全自主调度需要规则兜底？ |

Day 32  |  轻量资料上传：txt/md/pdf 解析为 Reference Pack

| 当天产出：实现资料上传与解析，让课程生成可以参考用户材料，但不做复杂向量库。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. 轻量 RAG 的核心是把资料转成可引用上下文，不一定必须上向量数据库。 2. Reference Pack 是给 Agent 使用的材料包：摘要、关键点、原文片段、来源。 3. 资料引用要可追踪，否则模型可能混用资料和自身知识，面试中容易被问穿。 B. 学习资料（按顺序看） 1. remark-parse - unified - Markdown 解析 2. pdf-parse - npm - PDF 解析轻量方案 3. AI SDK Core - Generating Structured Data - 重点看 output + Zod schema 4. Next.js - Route Handlers - App Router 中写 Node API 5. Docker 从入门到实践 - 中文系统学习 | C. 今日实践任务 1. 实现 FileUploadPanel，支持 txt、md、pdf。 2. 实现 parseUploadedFileSkill：txt 直接读，md 用 remark 或简单文本，pdf 用 pdf-parse。 3. 生成 ReferencePackSchema：summary、keyFacts、chunks、sourceName。 4. 把 ReferencePack 注入 Planner 和 PageWriter 的输入。 5. 前端展示 ReferencePanel，标记哪些页面使用了资料。 D. 文件落点 apps/web/components/FileUploadPanel.tsx apps/web/app/api/files/parse/route.ts packages/course-schema/src/reference.ts packages/agent-core/src/skills/parse-uploaded-file.ts apps/web/components/ReferencePanel.tsx |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：实现轻量资料上传和 ReferencePack，不要上向量数据库。 请支持 txt、md、pdf 三种文件，解析后输出 summary、keyFacts、chunks、sourceName。 约束：文件大小先限制 5MB；解析失败要有明确错误；ReferencePack 注入 Planner/PageWriter，但不要让模型逐字复制材料；每个页面记录 usedReferences。 完成后更新前端上传面板。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 能上传并解析一份资料。 2. 课程生成能参考资料关键点。 3. 能说明为什么暂时不做 pgvector。 | G. 真实面试追问 1. RAG 的完整链路是什么？为什么你的项目只做轻量资料解析？ 2. 如何避免模型在使用资料时产生不可追踪的内容？ |

Day 33  |  Skill / Template 检索：把模板、样式、资料都变成可查询知识

| 当天产出：实现 retrieveReferenceSkill 与 retrieveTemplateSkill，把查询能力从“硬编码选择”升级为“Agent 可查询”。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. Agent 需要的检索不一定都是向量检索；小规模模板和技能更适合结构化 registry 查询。 2. Skill 文档本身也是知识库：工具何时使用、输入输出、限制条件。 3. 检索结果要短、准、结构化，避免把大量无关上下文塞给模型。 B. 学习资料（按顺序看） 1. AI SDK Core - Tools and Tool Calling - 理解 tool call / tool result / execute 2. MCP Specification - Tools - Tool 作为外部能力接口 3. MCP TypeScript SDK - 工具/资源/提示词标准化思想 4. Anthropic - Building Effective Agents - workflow vs agent 的经典文章 5. AI SDK Core - Generating Structured Data - 重点看 output + Zod schema | C. 今日实践任务 1. 实现 ToolCard / SkillCard / TemplateCard 数据结构。 2. 实现 retrieveSkillDocsSkill：根据 agentName 和 task 查询可用技能。 3. 实现 retrieveTemplateCardsSkill：根据 pageGoal 查询功能模板和样式模板摘要。 4. 把 Skill Registry 文档化为 JSON/MD 双格式。 5. 更新 Supervisor，让它能基于可用技能决定下一步。 D. 文件落点 packages/agent-core/src/skills/cards.ts packages/agent-core/src/skills/retrieve-skill-docs.ts packages/templates/src/template-cards.ts packages/agent-core/src/agents/supervisor-agent.ts docs/skills.md |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：把技能和模板做成 Agent 可检索的知识卡片。 请设计 SkillCard、TemplateCard，并实现 retrieveSkillDocsSkill / retrieveTemplateCardsSkill。 约束：检索结果必须短且结构化；不要一次返回所有模板全文；每张卡片包含 whenToUse、inputSchemaSummary、outputSummary、limitations。 完成后让 Supervisor 在决策时读取可用技能摘要。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. Agent 能查询技能和模板说明。 2. 上下文变短且更聚焦。 3. 能解释 skill retrieval 与 RAG 的关系。 | G. 真实面试追问 1. Agent 使用工具前，为什么需要知道工具的边界和适用场景？ 2. 什么时候用结构化检索，什么时候用向量检索？ |

Day 34  |  前端产品化打磨：输入表单、课程预览、导出、运行记录

| 当天产出：把项目从技术 demo 打磨成面试可演示产品。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. 面试项目需要清晰演示路径：输入一句话 -> 看过程 -> 看多页结果 -> 看日志 -> 看导出。 2. 前端状态要区分 task state、course state、page state、UI state。 3. 导出能力证明生成结果不是只能在当前页面展示，而是可交付文件。 B. 学习资料（按顺序看） 1. Next.js - Route Handlers - App Router 中写 Node API 2. MDN - iframe - HTML 预览容器 3. Tailwind CSS - Theme Variables - 样式模板与 design tokens 4. OpenAI Codex - IDE Extension - VS Code + Codex 官方用法 5. AI SDK - Coding Agents Guide - 让 Codex 读本地 AI SDK 文档 | C. 今日实践任务 1. 优化 Generate 页面：Prompt 表单、参数区、上传资料、生成按钮。 2. 实现 CoursePreview：页码导航、iframe 预览、页面列表。 3. 实现 exportCourse：导出 course.json、html 文件和 assets manifest。 4. 实现 RunHistory：读取 storage/courses 历史生成记录。 5. 补充空状态、错误状态、loading 状态。 D. 文件落点 apps/web/app/generate/page.tsx apps/web/app/courses/[courseId]/page.tsx apps/web/components/CoursePreview.tsx apps/web/app/api/courses/[courseId]/export/route.ts apps/web/components/RunHistory.tsx |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：把项目打磨成可演示产品，不新增 AI 能力。 请基于现有 API 设计 Generate 页面、Course 详情页、RunHistory 和导出接口。 约束：前端状态要清晰拆分；不要把大段 HTML 塞进 React state 长期保存；iframe 预览独立组件复用；导出包含 course.json、pages/*.html、assets/manifest.json。 完成后给出演示路径。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 5 分钟内能完整演示项目。 2. 历史生成记录可查看。 3. 课程可以导出为文件结构。 | G. 真实面试追问 1. AI 应用前端如何管理长任务状态和生成结果状态？ 2. 为什么导出能力能增强项目完整度？ |

Day 35  |  稳定性与成本控制：超时、取消、缓存、模型路由、降级

| 当天产出：补齐面试常问的工程化能力：失败处理、成本控制和降级策略。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. AI 调用比普通接口更慢、更贵、更不稳定，因此必须设计超时、重试、缓存和降级。 2. 模型路由不是炫技：规划/QA 可用强模型，简单分类/摘要可用便宜模型。 3. 取消任务是前端体验和成本控制能力，不能让用户关页面后后端继续无限跑。 B. 学习资料（按顺序看） 1. AI SDK Core - Generating and Streaming Text - 重点看 generateText / streamText 2. AI SDK Core - Tools and Tool Calling - 理解 tool call / tool result / execute 3. AI SDK - OpenAI Compatible Providers - 统一适配 OpenAI-compatible API 4. OpenAI Codex - IDE Extension - VS Code + Codex 官方用法 5. Next.js - Route Handlers - App Router 中写 Node API | C. 今日实践任务 1. 为模型调用增加 timeout 和 AbortSignal。 2. 实现 task cancellation：前端取消按钮 -> 后端标记 task cancelled。 3. 为 Intent、Planner、StyleTemplate 搜索结果增加缓存。 4. 设计 ModelRouter：cheap、balanced、strong 三档配置。 5. 写 docs/reliability-cost.md：成本、超时、重试、降级策略。 D. 文件落点 packages/agent-core/src/runtime/abort.ts packages/agent-core/src/runtime/model-router.ts packages/agent-core/src/runtime/cache.ts apps/web/app/api/courses/tasks/[taskId]/cancel/route.ts docs/reliability-cost.md |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：补齐 AI 生成系统的稳定性和成本控制。 请实现 timeout/abort、task cancellation、简单缓存和 ModelRouter。 约束：不要改变 Agent 业务逻辑；所有 AI 调用都能传入 abortSignal；取消任务后不能继续生图；缓存 key 要包含 prompt version、model、schema version。 完成后写 reliability-cost 文档。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 用户能取消生成任务。 2. 重复的规划/模板查询可命中缓存。 3. 能解释不同 Agent 为什么可用不同模型。 | G. 真实面试追问 1. AI 应用如何做成本控制？ 2. 长任务取消在前后端分别要处理什么？ |

Day 36  |  端到端验收：固定 Demo 主题、测试脚本、质量基线

| 当天产出：形成稳定可复现的演示用例，不再依赖现场随机 prompt。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. 面试演示必须可复现；随机 prompt 只适合展示灵活性，不适合主 Demo。 2. 验收脚本保证改动后主链路不坏。 3. 质量基线是项目可信度：至少能稳定生成一门“内容正确、排版协调”的课程。 B. 学习资料（按顺序看） 1. Playwright - Screenshots - 生成页面截图用于 QA 2. Playwright - Visual Comparisons - 视觉回归思路 3. Next.js - Route Handlers - App Router 中写 Node API 4. AI SDK - Coding Agents Guide - 让 Codex 读本地 AI SDK 文档 5. OpenAI Codex CLI Features - 理解交互式编码 agent | C. 今日实践任务 1. 确定 3 个固定 Demo prompt：火星探险、太阳系、AI 素养。 2. 为每个 prompt 保存 expected outline 快照和人工评分。 3. 写 scripts/run-demo.ts：一键生成课程并保存输出。 4. 写 scripts/check-course.ts：检查页面数、HTML 合同、素材引用、QA 分数。 5. 录制或截图完整结果，放入 docs/demo。 D. 文件落点 scripts/run-demo.ts scripts/check-course.ts docs/demo/prompts.md docs/demo/results/ package.json |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：为项目建立端到端 Demo 验收脚本。 请实现 run-demo.ts 和 check-course.ts。 约束：固定 3 个 prompt；检查项包括页面数量、HTML 合同、asset 引用、QA 分数、导出文件；脚本失败要输出具体原因；不要依赖线上部署。 完成后把 Demo 结果和截图路径写入 docs/demo/prompts.md。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 一条命令能跑 Demo。 2. 验收失败能定位原因。 3. 面试演示不依赖现场随机发挥。 | G. 真实面试追问 1. 你如何保证这个 AI 项目不是一次性跑通的 demo？ 2. AI 生成结果不确定，如何做测试和验收？ |

Day 37  |  README 与架构文档：让面试官 5 分钟看懂项目价值

| 当天产出：完成高质量 README、架构图、技术亮点和本地启动说明。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. README 是项目的第一面试官；它必须讲清楚问题、方案、架构、演示和亮点。 2. 架构图要服务表达：多 Agent 流程、前后端交互、数据结构、质量闭环。 3. 文档不是补充材料，而是帮助她复盘项目和组织面试话术的工具。 B. 学习资料（按顺序看） 1. OpenAI Codex - AGENTS.md - 项目级编码代理规则 2. OpenAI Codex - IDE Extension - VS Code + Codex 官方用法 3. Anthropic - Building Effective Agents - workflow vs agent 的经典文章 4. LangGraph.js - Overview - Stateful agent orchestration 5. Vercel AI SDK - Introduction - 先了解它为什么适合 TypeScript AI 应用 | C. 今日实践任务 1. 重写 README：项目介绍、Demo 流程、技术栈、架构图、启动方式、环境变量。 2. 新增 docs/architecture.md：前端、后端、Agent、Skill、Template、QA/Repair。 3. 新增 docs/why-multi-agent.md：单 Agent vs 多 Agent 对比。 4. 整理 docs/interview-story.md：3 分钟、8 分钟、15 分钟三个讲法。 5. 检查所有截图和导出文件路径。 D. 文件落点 README.md docs/architecture.md docs/why-multi-agent.md docs/interview-story.md docs/demo/ |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：以真实开源项目标准重写 README 和架构文档。 请先阅读当前代码和 docs，然后输出文档结构提案。 约束：README 面向面试官和开发者；不要堆砌 buzzword；必须包含“为什么不用一个超级 prompt”“为什么需要模板系统”“为什么图片作为素材”。 完成后检查启动步骤是否可执行。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. README 5 分钟能看懂项目。 2. 架构图和文档能支撑面试讲解。 3. 本地启动步骤准确。 | G. 真实面试追问 1. 你如何向非项目成员解释这个系统架构？ 2. 为什么项目文档也是工程能力的一部分？ |

Day 38  |  简历项目包装：把功能描述转成技术贡献和可量化亮点

| 当天产出：写出能投递的简历项目经历，并准备每条亮点的深挖回答。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. 简历不能只写“调用 AI API”，要写清楚架构设计、问题解决和工程结果。 2. 每条项目亮点都要能展开：背景、方案、取舍、结果、反思。 3. AI 全栈重前端岗位要突出前端复杂交互 + Node AI 编排，而不是偏算法研究。 B. 学习资料（按顺序看） 1. OpenAI Codex - IDE Extension - VS Code + Codex 官方用法 2. Anthropic - Building Effective Agents - workflow vs agent 的经典文章 3. Vercel AI SDK - Introduction - 先了解它为什么适合 TypeScript AI 应用 4. LangGraph.js - Overview - Stateful agent orchestration 5. OpenAI API - Structured Outputs - JSON Schema 约束输出 | C. 今日实践任务 1. 写项目描述：一句话定位 + 技术栈 + 核心能力。 2. 提炼 7 条项目亮点：SSE、结构化输出、多 Agent、模板系统、生图素材、QA/Repair、导出。 3. 为每条亮点写“面试官深问 -> 回答要点”。 4. 准备项目截图和 GitHub README 链接。 5. 删除简历中无法被追问支撑的虚假高阶词。 D. 文件落点 docs/resume/project-bullets.md docs/resume/interview-deep-dive.md docs/resume/screenshots.md README.md |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：帮我把项目包装成 AI 全栈重前端简历项目。 请基于实际代码和 README，写项目描述和 7 条 bullet。 约束：不能虚构未实现功能；每条 bullet 必须包含技术动作和解决的问题；避免“熟悉/了解”这种空词；为每条 bullet 附带面试追问和回答要点。 目标岗位：AI 全栈开发，重前端，Node.js 后端。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 简历项目描述不空泛。 2. 每条亮点都能讲 2-3 分钟。 3. 没有明显无法自圆其说的内容。 | G. 真实面试追问 1. 你在这个项目中最核心的技术贡献是什么？ 2. 这个项目如何体现 AI 全栈重前端能力？ |

Day 39  |  真实面试问答：AI Agent、前端工程、系统设计三条主线

| 当天产出：建立专业面试题库和回答框架，避免回答像背概念。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. 面试官问 Agent，不是要定义名词，而是看你是否知道何时用、如何控、怎么落地。 2. 系统设计回答要有取舍：为什么不用 GrapesJS、为什么不用复杂 RAG、为什么用 SSE。 3. 回答模板：问题背景 -> 方案 -> 取舍 -> 项目落点 -> 可改进点。 B. 学习资料（按顺序看） 1. Anthropic - Building Effective Agents - workflow vs agent 的经典文章 2. LangGraph.js - Overview - Stateful agent orchestration 3. AI SDK Core - Tools and Tool Calling - 理解 tool call / tool result / execute 4. OpenAI API - Function Calling - 工具参数 schema 与调用流程 5. MDN - Server-sent events - SSE 原理 | C. 今日实践任务 1. 整理 30 道真实面试题，按 AI 基础、Agent、前端、Node、系统设计分类。 2. 为 12 道高频题写完整回答。 3. 模拟 3 次项目讲解：3 分钟、8 分钟、15 分钟。 4. 用 Codex 扮演面试官，连续追问直到答不出来。 5. 把答不出的点回填 docs/interview-deep-dive.md。 D. 文件落点 docs/interview/question-bank.md docs/interview/model-answers.md docs/interview/mock-interview-log.md docs/interview/deep-dive-fixes.md |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：你扮演 AI 全栈重前端面试官，对我的项目做深度追问。 请按三轮进行：第一轮项目概述，第二轮技术细节，第三轮架构取舍和故障场景。 约束：问题必须真实专业，不要问“你这周做了什么”；每次只问一个问题；我回答后你指出漏洞并继续追问。 最后输出我需要补强的知识清单。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 至少完成 30 道题库。 2. 12 道高频题有完整回答。 3. 能连续讲项目 15 分钟不乱。 | G. 真实面试追问 1. 为什么你认为这是一个 Agent 项目，而不是普通工作流？ 2. 如果模型生成的 HTML 经常不美观，你会从哪几层优化？ |

Day 40  |  最终打磨：项目冻结、Bug 清单、部署交接、面试演示脚本

| 当天产出：形成可交付版本：代码稳定、演示稳定、文档稳定、面试话术稳定。 |  |
| --- | --- |
| A. 必须理解的核心概念 1. 最后阶段不要继续加功能，要冻结主链路，修 Bug、补文档、练表达。 2. 演示脚本要预设失败方案：模型慢、生图失败、SSE 断开、本地端口冲突。 3. 面试项目的目标是证明能力，不是做生产级商业产品；要能清楚说明边界。 B. 学习资料（按顺序看） 1. OpenAI Codex - IDE Extension - VS Code + Codex 官方用法 2. Docker Docs - Node.js Guide - 前端临时补 Node/Docker 3. Docker 从入门到实践 - 中文系统学习 4. Next.js - Route Handlers - App Router 中写 Node API 5. AI SDK - Coding Agents Guide - 让 Codex 读本地 AI SDK 文档 | C. 今日实践任务 1. 冻结主分支，列出 P0/P1/P2 Bug 清单，只修 P0/P1。 2. 跑 3 次固定 Demo，记录耗时、结果、失败率。 3. 准备部署交接文档：环境变量、启动命令、存储目录、模型配置。 4. 准备 5 分钟演示脚本和失败兜底演示。 5. 最后做一次模拟面试，重点练“项目取舍”。 D. 文件落点 docs/release/checklist.md docs/release/deploy-handoff.md docs/release/demo-script.md docs/release/bug-list.md README.md |

E. Codex 协作提示词（复制后按实际文件名微调）

| 任务：做最终发布前代码与文档审查。 请作为资深工程 reviewer，检查项目的 P0/P1 风险：启动失败、环境变量缺失、生成主链路中断、导出不可用、README 不准确、敏感信息泄露。 约束：不要再加新功能；只给最小修复建议；每个问题标记严重级别、影响、修复文件。 最后生成 release checklist 和 demo script。 |  |
| --- | --- |
| F. 验收标准 1. 固定 Demo 连续跑通 3 次。 2. README、部署交接、演示脚本完整。 3. 能清楚说明项目边界和未来优化方向。 | G. 真实面试追问 1. 如果让你继续做生产化，你下一步会优先补哪些能力？ 2. 这个项目有哪些你刻意没做的功能，为什么？ |

附录 A：真实面试题库（项目深挖版）

AI / Agent / 多 Agent

1. 什么是 Agent？它与 workflow、tool calling、普通 LLM 调用的边界是什么？

2. 为什么这个项目不能只用一个超级 prompt？单 Agent 的失败模式有哪些？

3. Supervisor + Specialist Agents 架构中，Supervisor 具体负责什么，不负责什么？

4. LangGraph 的 State / Node / Edge / Reducer 在项目中分别映射到什么？

5. 多 Agent 系统如何控制循环、重试、成本和失败降级？

6. Tool Calling 的参数 schema 如何设计？工具描述为什么会影响模型行为？

AI 前端 / 交互 / 安全

1. SSE 和 WebSocket 在 AI 长任务中如何选择？为什么本项目优先 SSE？

2. Agent Timeline 的数据模型如何设计？如何避免暴露模型隐藏推理？

3. AI 生成 HTML 为什么不能直接 innerHTML 到主页面？iframe sandbox 怎么设置？

4. 前端如何管理 task state、course state、page state 和 UI state？

5. 如何展示生成过程中的中间产物，同时避免信息过载？

生成质量 / 模板 / DSL

1. 如何保证一句话生成的多页课程内容正确、排版协调、风格一致？

2. 功能模板和样式模板分别解决什么问题？为什么两者要分开？

3. 为什么采用混合 DSL，而不是完全 React 组件树或完全自由 HTML？

4. QA Agent 如何评估内容、教学、排版、风格、HTML 和素材？

5. Repair Agent 为什么做定向修复，而不是整页或整门课重跑？

附录 B：简历项目写法

项目名称 AI Course Generator / 多 Agent 多页 HTML 课程生成器

项目描述

基于 Next.js + TypeScript + Node.js + Vercel AI SDK 构建的多 Agent 课程生成系统。用户输入一句话后，系统通过 Intent、Planner、Pedagogy、Story、Visual Director、Page Worker、HTML Engineer、Image Prompt、QA、Repair 等多个 Agent 协作，生成一门由多页关联 HTML 组成的课程。项目支持功能模板、样式模板、混合 DSL、真实生图素材、SSE 生成过程可视化、iframe 安全预览、轻量资料解析和导出。

项目亮点 Bullet

1. 设计 Supervisor + Specialist 多 Agent 架构，将一句话课程生成拆分为需求理解、课程规划、教学设计、视觉设计、页面生成、图片素材、HTML 工程、质量检查和修复多个职责节点。

2. 通过 Zod / JSON Schema 约束 CourseIntent、PagePlan、PageContentDSL、QualityReport 等模型输出，解决 AI 结果字段缺失、格式不稳定和前端消费困难问题。

3. 实现功能模板 + 样式模板双层模板系统，使用 Design Tokens 保持多页课程视觉一致，同时保留 HTML/CSS 的表现自由度。

4. 使用 SSE 构建 Agent Timeline，实时展示 Agent 状态、工具调用、页面进度、QA/Repair 过程，提升长任务生成的可解释性。

5. 接入真实图片生成能力，将图片作为 HTML 页面素材使用，支持背景、角色、贴纸、图标等 asset slot，并实现 fallback 与缓存。

6. 实现 PageQA / Repair 质量闭环，按内容正确、排版协调、课程连贯、风格一致、HTML 可运行、素材可用的优先级进行结构化评估和定向修复。

7. 使用 iframe sandbox 安全预览 AI 生成 HTML，并定义 HTML 合同与基础校验，避免不可信 HTML 直接污染主应用 DOM。

附录 C：项目讲解模板

3 分钟版本

1. 我做的是一个 AI 多页 HTML 课程生成器，不是普通聊天机器人。用户输入一句话，系统生成一门有教学逻辑和统一视觉风格的多页 HTML 课程。

2. 核心难点是生成质量和稳定性，所以我没有让模型一次性自由生成所有 HTML，而是拆成多 Agent：需求理解、课程规划、教学设计、视觉设计、页面生成、图片素材、HTML 工程、QA 和 Repair。

3. 前端重点做了 SSE Agent Timeline、iframe 安全预览、多页课程预览、素材展示和导出；后端用 Node.js 和 AI SDK 封装结构化输出、Tool Calling、Skill Registry 和 Agent Workflow。

8 分钟版本结构

1. 先讲业务场景和项目目标：一句话生成多页关联课程。

2. 再讲为什么难：内容正确、排版协调、风格统一、图片素材、失败修复。

3. 讲核心方案：功能模板 + 样式模板 + 混合 DSL + 多 Agent + QA/Repair。

4. 讲前端亮点：SSE Timeline、iframe sandbox、预览、导出、状态管理。

5. 讲工程取舍：不用 GrapesJS、不上复杂 RAG、先手写 workflow 再 LangGraph。

6. 最后讲不足和未来：更强视觉 QA、真实用户编辑、向量库、部署队列、权限与成本监控。

项目边界说明

1. 这是面试项目，不是生产级商业产品；重点展示 AI 应用工程能力。

2. 暂时不做拖拽编辑器，因为当前核心是生成质量，不是编辑体验。

3. 暂时不做复杂 RAG，因为重前端岗位更看重 Agent 流程、结构化输出、生成过程可视化和前端消费 AI 结果。

4. 暂时不做完整用户系统、权限和生产队列，这些属于部署生产化阶段。

附录 D：每日复盘模板

# Day XX 复盘 ## 1. 今天真正理解的概念 - 概念 1：用自己的话解释 - 概念 2：和项目的关系 ## 2. 今天完成的代码 - 新增文件： - 修改文件： - 可运行命令： ## 3. 今天遇到的问题 - 问题描述： - 根因： - 解决方案： - 以后如何避免： ## 4. 今天可用于面试的表达 Q： A：背景 -> 方案 -> 取舍 -> 项目落点 -> 可改进点 ## 5. 明天开始前要确认 - [ ] 主分支可启动 - [ ] README/notes 已更新 - [ ] 没有把 API Key 写入代码 - [ ] 今日产物可以截图或演示